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	АДМИНИСТРАЦИЯ ИССИНСКОГО РАЙОНА

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


	от

27.04.2026
№

113-п
р. п. Исса




О внесении изменений  в постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013 № 412-п «Об утверждении муниципальной программы Иссинского района Пензенской области «Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского района Пензенской области» 
(с последующими изменениями)
В целях реализации муниципальной политики в области развития территорий, жилищного строительства, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения транспортных услуг Иссинского района Пензенской области, в соответствии с постановлением администрации Иссинского района Пензенской области от 07.10.2013 № 353-п «Об утверждении  Перечня  муниципальных программ Иссинского района Пензенской области»» (с изменениями), постановлением администрации Иссинского района Пензенской области от 07.10.2013  № 354-п «Об утверждении Порядка разработки  и  реализации муниципальных программ Иссинского района Пензенской  области»» (с изменениями), руководствуясь Уставом муниципального района Иссинский район Пензенской области (с изменениями), администрация Иссинского района Пензенской области  постановляет:
1. В преамбуле постановления администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013 № 412-п «Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского района Пензенской области» (с последующими изменениями)  (далее - постановление) слова «Устава Иссинского района Пензенской области» заменить словами «Устава муниципального района Иссинский район Пензенской области».
2. Внести в постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013 № 412-п  «Об утверждении муниципальной программы Иссинского района Пензенской области «Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области» (далее – постановление, муниципальная программа) следующие изменения: - Муниципальную программу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Иссинский районный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации Иссинского района Пензенской области.
Глава Иссинского района
Пензенской области


                                                    Н. А. Аргаткин
Приложение №1
 к  постановлению администрации

Иссинского района Пензенской области
                                                                                                             от 27.04.2026 № 113-п
Муниципальная программа

 Иссинского района Пензенской области 
«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области»
р.п. Исса, 2026г
ПАСПОРТ

муниципальной программы Иссинского района Пензенской области

«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг

Иссинского района Пензенской области»

	Наименование муниципальной

Программы
	«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель муниципальной Программы
	Администрация Иссинского района

(Отдел по делам строительства и архитектуры администрации Иссинского района Пензенской области)

	Соисполнители муниципальной Программы
	Муниципальные учреждения

Иссинского района Пензенской области

	Подпрограммы
	- «Устойчивое развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»;

-«Комплексное развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области»;
- «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Иссинского района Пензенской области »;

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Иссинского района Пензенской области»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иссинском районе Пензенской области»;

- «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иссинском районе Пензенской области»;

- «Повышение безопасности дорожного движения в Иссинском районе Пензенской области »; 

- «Улучшение качества пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах Иссинского района Пензенской области».

	Цели муниципальной Программы


	- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- обеспечение сохранности объектов   бюджетной сферы и улучшение качества обслуживания населения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного транспортного обслуживания населения в границах Иссинского района Пензенской области;

- реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимоувязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);

- реализация требований Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2030 году на 28,82 процента по сравнению с 2013 годом;

- повышение уровня жизни граждан за счёт совершенствования и развития улично-дорожной сети;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения.

	Задачи муниципальной Программы
	 Задачи программы:

- стимулирование и развитие жилищного строительства;

- модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- повышение эффективности эксплуатации и надежности объектов бюджетной сферы;

- организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально-значимым маршрутам между поселениями в границах Иссинского района Пензенской области;

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учёта расхода энергетических ресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории Иссинского района за счёт реализации энергосервисных контрактов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с муниципальным участием, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике, в строительстве, промышленности и на транспорте;

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счёт создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива;

- вовлечение в энергетический баланс Иссинского района Пензенской области вторичных энергоресурсов, нетрадиционных и возобновляемых энергоисточников, в первую очередь в зонах децентрализованного энергоснабжения;

- создание системы контроля и мониторинга за проведением мероприятий энергосбережения на территории Иссинского района Пензенской области;

- приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями;

- повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для населения;

- повышение безопасности транспортных потоков, снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог общего пользования местного значения на состояние окружающей среды; 

	Целевые показатели муниципальной Программы
	- ввод жилья для граждан, проживающих в Иссинском районе Пензенской области;

– повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой

централизованного водоснабжения;

- экономия природного газа в натуральном выражении;

- снижение уровня аварийности на 

территории Иссинского района на 28,84%.

	Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
	Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2030 годы.

	Объем бюджетных ассигнований муниципальной Программы
	Муниципальная Программа реализуется за счет средств бюджетов:

-бюджета Российской Федерации;
- Пензенской области;

- Иссинского района Пензенской области;

- иные источники;

Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет –347668,291
тыс. рублей, в том числе

по годам:

2016 г. –4916,5 тыс. рублей;

2017 г. –5835,61 тыс. рублей;

2018 г. –6716,758 тыс. рублей;

2019 г. –14507,761 тыс. рублей;

2020 г. –34495,549тыс. рублей;
2021 г. –75427,814 тыс. рублей;

2022 г. -49051,922 тыс. рублей. 
2023 г. –46952,144 тыс.рублей.
2024г. - 41890,154 тыс.рублей;
2025г. –30425,28 тыс. рублей;
2026г. –7544,727 тыс.рублей;
2027г. –7476,018 тыс.рублей;
2028г. –7476,018 тыс. рублей;
2029г. –7476,018 тыс.рублей;
2030г. –7476,018 тыс.рублей.

- Бюджет Российской Федерации (по согласованию) – 85,835тыс.руб;

- Бюджет Пензенской области (по согласованию) –21482,62 тыс.руб;

– средства бюджета Иссинского района Пензенской области –23718,25 тыс. рублей;

- иные источники –0 тыс.руб.


1.Общая характеристика сферы реализации
муниципальной Программы

Иссинский район является административно-территориальным образованием Пензенской области. Район образован в 1928 году. Площадь территории составляет 926,3 кв. км. Район включает в себя 34 населенных пункта. Тип населенного пункта, где находится райцентр - р.п. Исса. На территории района расположено 6 муниципальных образований: МО «Рабочий поселок Исса», Булычевский сельсовет, Знаменско - Пестровский сельсовет, Каменно – Бродский сельсовет, Соловцовский сельсовет, Уваровский сельсовет.
По состоянию на 01.01.2025 г. в районе проживает 8110 человек.

Администрация Иссинского района Пензенской области важным направлением своей деятельности считает создание на территории района благоприятных условий для проживания. Эти условия складываются из совокупности методологических, организационных, правовых и управленческих решений и мероприятий,  направленных на достижение главной цели политики района – обеспечение экономического подъема за счет привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

Отличительные особенности Иссинского района Пензенской области - выгодное географическое положение, развитая система транспортных коммуникаций и связи, средний образовательный и квалификационный уровень рабочих, большой промышленный потенциал и стабильная общественно-политическая ситуация позволяют рассчитывать на особую заинтересованность районом со стороны крупных частных инвесторов.

Это позволит создать основу для значительного экономического роста в районе, способствовать развитию образования, культуры, повышению качества жизни населения.

             Необходимым условием обеспечения устойчивого социально-экономического развития любой территории является решение задач по улучшению дорожно-транспортного обслуживания сельского населения путем обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, увеличения количества сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами, количества и протяженности автобусных маршрутов, а также более активного использования имеющейся сети железных дорог.

              Недостаточное развитие дорожной сети сдерживает развитие производительных сил Иссинского района и отрицательно влияет на функционирование всего хозяйственного комплекса. Снижая его эффективность, увеличивая транспортные расходы пользователей.

              Одной из основных задач органов местного самоуправления Иссинского района Пензенской области является предоставление качественных услуг населению муниципального образования. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является техническое состояние объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, других объектов социально-культурного и административного назначения. Управление объектами недвижимости предполагает обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов.

                  Проблеме эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в последнее время стало уделяться много внимания на государственном уровне. 26.11.2009  был принят  Федеральный Закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (с изменениями), который определил полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в перечень которых входит  разработка и реализация программ энергосбережения. 
Цели и задачи муниципальной Программы

Целями Программы являются:

-создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

–стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

– активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

– формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

-модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

-развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района;

-обеспечение охраны жизни,  здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

- переход Иссинского района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

1. удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в развитие культурного уровня; 

2. повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

3. концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса;

4. обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения объектов бюджетной сферы Иссинского района;

5. строительство и ремонт сетей и сооружений водоснабжения;

6. повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения;

7. выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

8. выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и   безопасности (ремонт дорог);

9.выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); 

10. совершенствование муниципальной системы управления обеспечением безопасности дорожного движения;

11. формирование общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;                  

12. повышение эффективности деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

13. внедрение эффективных форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры детей и подростков;

14.  сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

15. совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

16. предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

17. повышение эффективности работы по контролю за организацией учебного процесса в организациях, осуществляющих подготовку водителей автомототранспортных средств;                  

18.совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения;                

19. пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

20. создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

21. развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории Иссинского района за счет реализации энергосервисных контрактов;

22. внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с муниципальным участием, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте;

23. создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

В целях реализации муниципальной политики по развитию территорий, жилищного строительства, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области», в муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

          -  «Устойчивое развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»;

-«Комплексное развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области»;

- «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Иссинского района Пензенской области»;

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Иссинского района Пензенской области»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иссинском районе Пензенской области»;

- «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иссинском районе Пензенской области»;

- «Повышение безопасности дорожного движения в Иссинском районе Пензенской области»;
- «Улучшение качества пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах Иссинского района Пензенской области ».

Сведения о целевых показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы, и их значениях приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Состав целевых показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Муниципальной программы.

1. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Муниципальная программа реализуется в 2014-2030 годы.

2. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной Программы

В целях качественного функционирования инвестиционной сферы Иссинского района Пензенской области, развития предпринимательства в соответствии с изменением законодательства Российской Федерации, Пензенской области  в инвестиционной сфере и эффективной реализации мероприятий Муниципальной программы в течение периода ее действия соисполнители разрабатывают проекты нормативных правовых актов Иссинского района Пензенской области.

Ежегодно вносятся изменения в Муниципальную программу с учетом ежегодного принятия решением Собрания представителей Иссинского района Пензенской области  бюджета Иссинского района Пензенской области  на очередной финансовый год и плановый период.  

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых  актов Иссинского района Пензенской области приведены в приложении № 3 к Муниципальной программе.

3. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Иссинского района Пензенской области.  

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Муниципальной программы приведено в приложениях № 4, 4а, 5, 5а к Муниципальной программе.

Перечень мероприятий Муниципальной программы представлен в приложении № 6 к Муниципальной программе.

4. Анализ рисков реализации Муниципальной программы 

и меры управления рисками

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1)
организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении;

2)
финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме;

3)
непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Муниципальной программы:

	Наименование риска
	Уровень
влияния
	Меры по снижению риска

	1
	2
	3

	Организационные риски:
- неактуальность прогнозирования и несвоевременность разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы
	умеренный
	Координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска

	Финансовые риски:
- дефицит средств бюджета Иссинского района Пензенской области, необходимых на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы
	высокий
	Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.

Ежегодное уточнение и внесение необходимых изменений в объемы текущего финансирования Муниципальной программы.

	Непредвиденные риски:
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса
	высокий
	Осуществление прогнозирования социально - экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации


Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. 

5. Оценка эффективности Муниципальной Программы

         Оценка эффективности Муниципальной программы проводится в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальной программы Иссинского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Иссинского района Пензенской области от  07.10.2013  № 354-п «Об утверждении Порядка разработки  и  реализации муниципальных программ Иссинского района Пензенской  области» (с изменениями)  и применяется для обоснования необходимости ее утверждения и реализации. 

  6.Характеристика подпрограмм муниципальной Программы.

8.1. Подпрограмма 1,
Паспорт

подпрограммы муниципальной Программы «Развитие территорий, 
жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского района Пензенской области»

Устойчивое развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской области» 
	Наименование подпрограммы
	Устойчивое развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы. 



	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Иссинского района Пензенской области.

	Соисполнители подпрограммы
	Администрации муниципальных образований Иссинского района Пензенской области (по согласованию).

	Цели подпрограммы
	Повышение уровня и качества жизни сельского населения, необходимых для улучшения демографической ситуации и формирования высокопрофессиональных трудовых кадров села в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий и выполнения мероприятий по наращиванию объемов сельскохозяйственного производства.

	Задачи подпрограммы
	Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Иссинского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Иссинского района Пензенской области. 

	Целевые показатели подпрограммы
	а) ввод (приобретение) 504 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Иссинском районе Пензенской области;

б) ввод в действие объектов социальной сферы: 

- 2-х учреждений культурно-досугового типа на 500 мест;

- увеличение численности сельского населения Иссинского района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 900 человек (или сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях Иссинского района Пензенской области в аварийном состоянии, на 18%);
- строительство миникомплексного стадиона в с.Булычево, Иссинского района Пензенской области.

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014-2022 годы.


	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4839,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Российской Федерации –1226,1 тыс.руб;
- средства бюджета Пензенской области–1117,2 тыс.руб;
- средства бюджета Иссинского района –34,0 тыс. руб;

- средства внебюджетных источников – 2462,0 тыс.руб;
в том числе по годам: 

в 2016году- 0 тыс. рублей;

в 2017году-0 тыс. рублей;

в 2018году- 706,6 тыс. рублей;

в 2019году- 4132,7 тыс. рублей;

в 2020году- 0 тыс. рублей;

в 2021году- 0 тыс. рублей;

в 2022году- 0 тыс. рублей;
– средства бюджета Российской Федерации –1226,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016году- 0тыс. рублей;

в 2017году-0 тыс. рублей;

в 2018году- 210,4 тыс. рублей;

в 2019году- 1015,7 тыс. рублей;

в 2020году-0 тыс. рублей;

в 2021году-  0 тыс. рублей;

в 2022году-0 тыс. рублей;
средства бюджета Пензенской области –1117,2 тыс.руб.: 

в 2016году- 0 тыс. рублей;

в 2017году- 0 тыс. рублей;

в 2018году- 277,1 тыс. рублей;

в 2019году- 840,1 тыс. рублей;

в 2020году- 0 тыс. рублей;

в 2021году-  0 тыс. рублей;

в 2022году-  0 тыс. рублей;
– средства бюджета Иссинского района Пензенской области –34,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016году- 0 тыс. рублей;

в 2017году- 0 тыс. рублей;

в 2018году- 7,1 тыс. рублей;

в 2019году- 26,9 тыс. рублей;

в 2020году- 0 тыс. рублей;

в 2021году 0 тыс. рублей;

в 2022году- 0 тыс. рублей;
-средства внебюджетных источников- 2462,0 тыс.руб.:
в 2016году- 0 тыс. рублей;

в 2017году- 0 тыс. рублей;

в 2018году- 212,0 тыс. рублей;

в 2019году- 2250 тыс. рублей;

в 2020году- 0 тыс. рублей;

в 2021году - 0 тыс. рублей;

в 2022году-  0 тыс. рублей;


	
	


Подпрограмма 1А

Паспорт

подпрограммы муниципальной Программы «Развитие территорий, 

жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского района Пензенской области»

«Комплексное развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области»; 
	Наименование подпрограммы
	«Комплексное развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области»; 

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Иссинского района Пензенской области.

	Соисполнители подпрограммы
	Администрации муниципальных образований Иссинского района Пензенской области (по согласованию).

	Цели подпрограммы
	Повышение уровня и качества жизни сельского населения, необходимых для улучшения демографической ситуации и формирования высокопрофессиональных трудовых кадров села в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий и выполнения мероприятий по наращиванию объемов сельскохозяйственного производства.

	Задачи подпрограммы
	Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Иссинского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

	Целевые показатели подпрограммы
	а) ввод (приобретение) 504 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Иссинском районе Пензенской области;

б) ввод в действие объектов социальной сферы: 

- 2-х учреждений культурно-досугового типа на 500 мест;

- увеличение численности сельского населения Иссинского района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 900 человек (или сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях Иссинского района Пензенской области в аварийном состоянии, на 18%);

-обустройство детских площадок, обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах района.

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2020-2030гг

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  -66912,309 рублей, в том числе:

- средства бюджета Российской Федерации –85,835 тыс.руб;

- средства бюджета Пензенской области- 378,64тыс.руб;

- средства бюджета Иссинского района –2242,3 тыс. руб;

- средства внебюджетных источников –0 тыс.руб;

в том числе по годам: 

в 2020г.- 0 тыс. рублей;

          в 2021г.-65750,7 тыс. рублей;

в 2022г.- 0 тыс. рублей.

                               в 2023 г. –0 тыс.рублей.
                               в 2024 г. –0 тыс. рублей.
 в 2025г. – 0 тыс. рублей

            в2026г. – 232,097  тыс.рублей.

           в 2027г. – 232,378 тыс.рублей
                               в 2028г. –232,378 тыс. рублей

                                в2029г. –232,378 тыс.рублей.

           в 2030г. –232,378 тыс.рублей



I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы

Реализация на территории Иссинского района Пензенской области долгосрочной целевой программы и «Комплексное развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области на 2020-2025 годы»; других мер государственной поддержки оказали положительное влияние на изменения в социально-трудовой сфере села в части повышения уровня и качества жизни сельского населения, позитивных сдвигов в демографической ситуации и на рынке труда. Однако разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым.

В сельской местности Иссинского района Пензенской области проживает 5147 человек, что составляет 52,5 % от всего населения.

На начало 2023 года общая площадь жилого фонда составила
321,1 тыс. м2, из них 98 % приходится на индивидуальные домовладения.

Основная часть сельского жилого фонда не имеет элементарных коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 78 % сельского жилого фонда, водоотведением – 35 %, центральное отопление и горячее водоснабжение отсутствуют.

В 2025 году в районе функционирует  11 фельдшерско-акушерских пунктов. Материальная база действующих учреждений здравоохранения на селе изношена, не соответствует нормативам, сохраняются объекты. 

В Иссинском районе Пензенской области на начало 2025 учебного года функционируют 4 общеобразовательные школы различного типа с количеством учащихся 838 человек. 

За последнее десятилетие в Иссинском районе Пензенской области число сельских клубов и Домов культуры сократилось, значительно уменьшился библиотечный фонд. Слабо функционирует система обслуживания жителей периферийных сельских поселений передвижными средствами культуры. На конец 2020 года наличие действующих учреждений клубно-досугового типа составило 12 единиц. Причиной сокращения сети учреждений клубно-досугового типа является – оптимизация сети учреждений культуры, связанная с сокращением численности сельского населения и другая причина – аварийное состояние зданий.

На территории Иссинского района Пензенской области действуют 59 спортивных сооружений, из них плоскостных – 39 единиц. Уровень обеспеченности сельского населения плоскостными сооружениями остается по-прежнему низким. В целях дальнейшего развития на селе физической культуры и спорта, в районе построено футбольное поле с искусственным покрытием.

Природный газ становится неотъемлемой частью деревенского быта, что важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития села. Проведенная за последние годы работа по газификации сельских населенных пунктов Пензенской области позволила снять остроту этой жизненноважной проблемы. Выполнение намеченных мероприятий в рамках Программы позволит поднять уровень газификации сельской местности до 100 процентов.

Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения и нормализации демографической ситуации. Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства.

Сохранение деструктивных демографических процессов на селе на более длительный срок, а также преобладание в структуре сельского населения граждан пожилого возраста, распространение алкоголизма и других проявлений асоциального поведения ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям, пагубно отражаются на перспективах оздоровления и роста сельской экономики.

Исходя из задач социально-экономической политики страны на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в социальном развитии села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Одним из ключевых преимуществ настоящей Подпрограммы является использование при ее разработке положительного опыта применения программно-целевого метода по решению социальных проблем сельского развития при реализации долгосрочных целевых программ. За период действия программы введено 586 кв. метров жилья, улучшили свои жилищные условия 8 сельских семей. Необходимость разработки и реализации муниципальной  целевой Подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской области на 2020-2024 годы» (далее - Подпрограмма) обусловлена:
а) социально-политической остротой проблемы, ее общеобластным значением, определяемым широким спектром выполняемых селом функций;

б) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной, исполнительной власти на областном уровне и органов местного самоуправления.

Особенностью существующей системы расселения в сельской местности является удаленность сельских населенных пунктов от районных центров, которая предопределяет их автономное жизнеобеспечение и необходимость применения комплексного подхода к развитию сельских поселений.

В основе необходимости комплексного подхода к проблеме сельского обустройства лежит принцип дифференциации решения с учетом типа сельского поселения, количества и возрастной структуры проживающего в нем населения, наличия транспортной инфраструктуры, что в совокупности предопределяет различный набор объектов социальной сферы, как по мощности, так и по функциональной направленности.


Территориальное планирование Иссинского района Пензенской области осуществляется в соответствии с основными стратегическими целями и задачами, определенными в Стратегии развития Иссинского района Пензенской области на долгосрочную перспективу. Стратегическими целями развития Иссинского района Пензенской области являются достижение высокого уровня социально-экономического развития, рост благосостояния и качества жизни жителей района за счет повышение темпов экономического роста до уровня, превышающего среднероссийские показатели.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка документа территориального планирования направлена на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и объединений.

Главная цель территориального планирования Иссинского района Пензенской области заключается в гармонизации территориальной организации региона, создании предпосылок повышения эффективности управления развитием территории, входящих в него городских округов и муниципальных образований за счет принятия градостроительных решений, которые будут способствовать:

- улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической обстановки, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития территории района;

- решению стратегических проблем и оперативных вопросов планирования развития района с учетом особенностей и проблем пространственной организации ее территории;

- урегулирования федеральных, региональных интересов и интересов муниципальных образований района в сфере градостроительной деятельности;

- градостроительному регулированию использования территории района и связанной с ней недвижимости административно-правовыми и экономическими способами;

- созданию благоприятного инвестиционного климата и устойчивого социально-экономического развития.

Основными задачами территориального планирования являются:

- развитие опорного пространственного каркаса территории Иссинского района Пензенской области;

- функциональное зонирование территории;

- восстановление, сохранение и использование природного и историко-культурного наследия;

- улучшение экологической ситуации, охрана и воспроизводство потенциала природных ресурсов;

- развитие социальной и производственной инфраструктуры как основы использования современных технологий;

- развитие рекреационно-туристической инфраструктуры;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

II. Цели, задачи подпрограммы

Целями реализации подпрограммы являются:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Для реализации этих целей предстоит решение следующих задач:

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

- повышение уровня социально-инженерного обустройства села;

- поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития.

III. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2020 – 2030 годах.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий.

1. Основное мероприятие

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»

Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:

- предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования, с участием средств бюджета Пензенской области, бюджетов муниципальных районов, а также собственных и (или) заемных средств участников мероприятий Программы на строительство (приобретение) жилья в сельской местности;

- софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;

- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

- увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.

В процессе реализации указанных мероприятий предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования. В случае привлечения гражданами средств ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья средства государственной поддержки, предоставляемые в форме социальных выплат, могут быть направлены гражданами на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам.

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, согласно приложению № 3 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 (с изменениями), предусматривающие:

а) предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья (далее - социальные выплаты) в порядке и на условиях, которые предусмотрены Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям, молодым специалистам, согласно приложению № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 (с изменениями). Одним из условий права на получение социальной выплаты гражданином, в том числе молодой семьи и молодого специалиста, является наличие собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты.

Право граждан на получение указанной социальной выплаты удостоверяется свидетельством по форме, предусмотренной приложением № 5 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 (с изменениями).

Гражданин, имеющий право на получение указанной социальной выплаты, представляет в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление по форме, предусмотренной приложением № 6 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 (с изменениями);

б) предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам по договору найма жилого помещения, в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам по договору найма жилого помещения, согласно приложению № 7 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 (с изменениями).

Порядок формирования и утверждения сводных списков участников мероприятий - получателей социальных выплат и порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности устанавливается и утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Реализация указанных мероприятий позволит:

улучшить жилищные условия сельских семей и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;

создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи;

сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности на базе государственных стандартов, разрабатываемых для создания системы ипотечного жилищного кредитования граждан, постоянно проживающих в сельской местности, установить порядок выдачи и погашения ипотечных жилищных кредитов, их обслуживания, а также механизм их рефинансирования;

привлечь для финансового обеспечения средства внебюджетных источников финансирования;

создать условия для улучшения демографической ситуации в сельской местности.
2. Основное мероприятие

«Мероприятия по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры осуществляется по двум направлениям:

1) Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода.

В рамках данного направления предусматривается оказание государственной поддержки на развитие сети следующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности:

а) Локальные водопроводы:

Мероприятие по развитию водоснабжения в сельской местности направлено на обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Программа предусматривает строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения.

Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой.

б) Распределительные газовые сети:

Мероприятие по развитию газификации в сельской местности направлено на повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.

Программа предусматривает следующие направления мероприятия в области развития газификации в сельской местности:

- осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в сельской местности;

- повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;

- внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

- повышение эффективности использования сетевого газа.

Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения.

в) Учреждения культурно-досугового типа:

Мероприятие по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности направленно на финансирование строительства и реконструкцию учреждений культурно-досугового типа, оснащения клубов и библиотек передвижными специализированными комплексами (автоклубами). 
Это позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельских поселениях и приобщить сельское население к культурно-историческому наследию.

г) Плоскостные спортивные сооружения:

Мероприятие по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности направленно на создание условий для занятий физической культурой по месту жительства и в местах массового отдыха, вовлечение в активные занятия физической культурой сельской молодежи.

2) Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности.


Мероприятие по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности предусматривает оказание государственной поддержки проектов, отобранных на конкурсной основе и предусматривающих комплексное освоение земельных участков в целях осуществления компактного жилищного строительства и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки. Целью мероприятия является создание современной социально-инженерной инфраструктуры для компактного жилищного строительства вблизи объектов сельскохозяйственного производства.

Проекты комплексной компактной застройки сельских поселений предусматривается осуществлять в первую очередь на территориях ускоренного развития сельскохозяйственного производства, нуждающегося в привлечении дополнительных трудовых ресурсов, в том числе молодых специалистов, обладающих современными знаниями в области передовых технологий агропромышленного производства.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

повышение уровня архитектурно-планировочных решений массовой жилищной застройки и объектов социальной инфраструктуры;

обеспечение инженерной инфраструктурой сельских поселений в рамках проектов их комплексной компактной застройки;

распространение передового опыта комплексной компактной застройки сельских поселений среди муниципальных образований Пензенской области.

В состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать следующие объекты:

- строительство (реконструкция) объектов социальной и культурной сферы (объекты дошкольных и общеобразовательных учреждений, амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений клубного типа, а также спортивные сооружения и площадки);

- инженерная подготовка строительной площадки для массовой жилищной застройки;

- благоустройство (озеленение, обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров).

V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведены в приложении № 4а к Муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма 2

Паспорт Подпрограммы: 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Иссинского района Пензенской области»
	Наименование подпрограммы
	Стимулирование развития жилищного строительства на территории Иссинского района Пензенской области (далее – Подпрограмма 2).

	Ответственный

исполнитель подпрограммы
	Администрация Иссинского района Пензенской области.


	Соисполнители

подпрограммы
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Иссинского района Пензенской области (по согласованию).

	Цели подпрограммы
	- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья с формированием условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий;

- создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

	Задачи подпрограммы
	- строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий;

- увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования, разработка и применение новых видов использования финансовых средств, направляемых на развитие ипотеки.

	Целевые показатели подпрограммы
	- обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Иссинского района Пензенской области;

- удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда;

- увеличение количества выдаваемых жилищных кредитов;

- снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство» по отношению к 2012 году.

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014-2030 годы (без разбивки на этапы).



	Объемы и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	- общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 2895,069 тыс.руб. в том числе:

- средства бюджета Российской Федерации –0 тыс.руб.
- средства бюджета Пензенской области–0 тыс.руб.;

- средства бюджета Иссинского района –2895,069 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников –0 тыс.руб.;
в том числе по годам: 

в 2016г.- 53,0 тыс. рублей;

в 2017г.- 100,0 тыс. рублей;

в 2018г.- 210,0 тыс. рублей;

в 2019г.- 468,9 тыс. рублей;

в 2020г.- 634,5 тыс. рублей;

в 2021г.- 928,281 тыс. рублей;

в 2022г.-500,388 тыс. рублей.

в 2023 г. -0.00 тыс.рублей.
в 2024 г.-0,00 тыс. рублей.
в 2025г. – 0,00 тыс. рублей

в 2026г. – 0,00 тыс.рублей.

в 2027г. – 0,00 тыс.рублей
в 2028г. – 0,00 тыс. рублей

в 2029г. – 0,00 тыс.рублей.

в 2030г. – 0,00 тыс.рублей

– средства бюджета Иссинского района Пензенской области –2895,069 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016г.- 53,0 тыс. рублей;

в 2017г.- 100,0 тыс. рублей;

в 2018г.- 210,0 тыс. рублей;

в 2019г.- 468,9 тыс. рублей;

в 2020г.- 634,5 тыс. рублей;

в 2021г.-928,281  тыс. рублей;

в 2022г.- 500,388 тыс. рублей.
в 2023 г. -0,00 тыс.рублей.
в 2024 г.- 0,00 тыс.рублей.
в 2025г. – 0,00 тыс. рублей

в 2026г. – 0,00 тыс.рублей.

в 2027г. – 0,00 тыс.рублей
в 2028г. –  0,00 тыс. рублей

в 2029г. –  0,00 тыс.рублей.

в 2030г. –  0,00 тыс.рублей



1. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

Подпрограмма 2


Сфера реализации Подпрограммы 2 – жилищное строительство. Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Жилищная проблема стоит перед большей частью российских семей, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями. При этом каждая четвертая семья имеет жилье, находящееся в плохом или очень плохом состоянии. 


Для обеспечения жильем населения и снижения стоимости жилья имеется несколько путей: увеличение объемов строительства жилья, предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предоставление субсидий отдельным категориям граждан на строительство и приобретение жилья.

В целях обеспечения жилищного строительства в муниципальных образованиях Иссинского района Пензенской области в генеральных планах предусматриваются земельные участки для массовой застройки. В каждом муниципальном образовании определены земельные участки для размещения жилищного строительства в системе существующей застройки и на новых территориях, как в пределах границ населенных пунктов, так и за их пределами. Кроме того, ряд муниципальных образований воспользовались правом предоставленным федеральным законодательством о возможности включения земельных участков  в границы населенных пунктов до утверждения генеральных планов поселений, схем территориального планирования районов.

Выход на освоение площадок в пригородной зоне порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы – необходимо с чистого листа решать вопросы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог, на что у органов местного самоуправления нет достаточных ресурсов. Если же решение этих вопросов перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья, а следовательно серьезно снижается его доступность для населения и проект становится убыточным уже в начальной стадии его реализации.

Эти же факторы сдерживают и застройку территорий, которые были в последние годы включены в черту населенных пунктов региона с целью дальнейшего развития строительства. Для оказания помощи муниципалитетам в обеспечении инженерными коммуникациями в составе Подпрограммы 2 государственной Программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2024 годы» предусмотрены мероприятия по субсидированию строительства инженерных коммуникаций к районам массовой жилищной застройки.

Подпрограмма 2 направлена на достижение к 2030 году ввода жилья по 1 кв. м на жителя Пензенской области на базе комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации.

До 2030 года 60 процентам семей Иссинского района, желающих улучшить свои жилищные условия, необходимо обеспечить предоставление доступного и комфортного жилья.

2. Цели и задачи Подпрограммы 2


Цель – обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья с формированием условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.


Задачи: 

- строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий,

- увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования, разработка и применение новых видов использования финансовых средств, направляемых на развитие ипотеки.


Развитие территорий в целях жилищного строительства в Иссинском районе Пензенской области предусматривает малоэтажную жилую и индивидуальную жилую застройку по улицам Красная, им. Гаврилова, Родниковая, Комсомольская, Мира. Поддержка данных проектов будет осуществляться в соответствии с порядком и условиями конкурсных отборов Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Развитие местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов Иссинского района Пензенской области планируется производить в соответствии со Стратегией развития промышленности строительных материалов. 

III. Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в 2014-2030 годах.

IV. Участие органов местного самоуправления Иссинского района Пензенской области и других организаций в реализации подпрограммы.

В реализации подпрограммы принимают участие администрация  Иссинского района Пензенской области, администрации муниципальных образований Иссинского района Пензенской области (по согласованию), объединения и граждане (по согласованию).
V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях № 4, 4а, 5, 5а к муниципальной программе.
8.3. Подпрограмма 3.

Паспорт Подпрограммы:
 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Иссинского района Пензенской области»
	Наименование подпрограммы
	«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Иссинского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	- органы местного самоуправления муниципальных

 образований Иссинского района.

	Цели подпрограммы
	- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

	Задачи подпрограммы
	- строительство и ремонт сетей и сооружений водоснабжения;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения объектов бюджетной сферы Иссинского района Пензенской области.
-благостройство населенных пунктов, ликвидация несанкционированных свалок.

	Целевые показатели подпрограммы
	- ликвидация нерентабельных котельных;

- ремонт артезианских скважин;

-увеличение водоснабжения до 95% населения района от централизованных водопроводных сетей.

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	Подпрограмма реализуется в 2014 - 2030 годах в один этап.

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Общий объем бюджетных ассигнований (в текущих ценах) на реализацию муниципальной подпрограммы на 2016–2027 годы составляет – 11025,88 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в том числе:

- средства бюджета Российской Федерации –0 тыс.руб;

- средства бюджета Пензенской области–419,10 тыс.руб;

- средства бюджета Иссинского района –2356,78тыс. руб;

- средства внебюджетных источников –8250.0 тыс.руб;

в том числе по годам:

в 2016г.- 0 тыс. рублей;

в 2017г.- 0 тыс. рублей;

в 2018году- 0 тыс. рублей;

в 2019г.- 0 тыс. рублей;

в 2020г.- 1500,00тыс. рублей;

в 2021г.- 3375,00 тыс. рублей;

в 2022г.-4048,98 тыс. рублей.

в 2023 г. -0 тыс.рублей

в 2024 г.-1696,0тыс.рублей.

в 2025г. – 135,3тыс. рублей

в 2026г. – 135,3 тыс.рублей.

в 2027г. –135,3 тыс.рублей
в 2028г. – 0,00 тыс. рублей

в 2029г. – 0,00  тыс.рублей.

в 2030г. – 0,00 тыс.рублей

-из бюджета Пензенской области -419,1 тыс. руб. в том числе:

2016 г. –0,00  тыс. рублей;

2017 г. –0,00  тыс. рублей;

2018 г. –0,00 тыс. рублей;

2019 г. –0,00тыс. рублей;

2020 г. –0,00 тыс. рублей.

2021г.- 0,00 тыс. рублей;

2022г.- 419,1тыс. рублей. 

2023 г. -0,0 тыс.руб.

2024 г.- 0,00 тыс.руб.

2025г. – 0,00 тыс. рублей

2026г. – 0,00 тыс.рублей.

2027г. – 0,00 тыс.рублей
2025г. – 0,00 тыс. рублей

2026г. – 0,00 тыс.рублей.

2027г. – 0,00 тыс.рублей

2028г. – 0,00 тыс. рублей

2029г. – 0,00 тыс.рублей.

2030г. – 0,00 тыс.рублей

– средства бюджета Иссинского района Пензенской области –871,28 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016году- 0,00 тыс. рублей;
в 2017году- 0,00  тыс. рублей;
в 2018году- 0,00  тыс. рублей;
в 2019году -0,00  тыс. рублей;
в 2020году- 0,00  тыс. рублей;
в 2021году- 0,00  тыс. рублей;

в 2022году- 254,88 тыс. рублей. 
в 2023 году –0,00  тыс. рублей;
в 2024 году- 2356,78тыс рублей.
в 2025г. – 135,3 тыс рублей

в 2026г. –135,3 тыс.рублей.

в 2027г. –135,3 тыс.рублей
в 2028г. –  0,00 тыс рублей

в 2029г. – 0,00 тыс.рублей.

в 2030г. – 0,00 тыс.рублей
– средства иных источников 8250,00 тыс.руб., в том числе по годам:

в 2016г.- 0,00 тыс. рублей;
в 2017г.- 0,00 тыс. рублей;
в 2018г.- 0,00  тыс. рублей;
в 2019г.- 0,00  тыс. рублей;
в 2020г.- 1500,0тыс. рублей;
в 2021 г. –3375,00 тыс. рублей;

в 2022 г. –3375,00 тыс. рублей;
в 2023 г. – 0,00  тыс. рублей;
в 2024 г.- 0,00 тыс. рублей.
в 2025г. – 0,00 тыс. рублей

в 2026г. – 0,00 тыс.рублей.

в 2027г. – 0,00 тыс.рублей
в 2028г. – 0,00 тыс. рублей

в 2029г. – 0,00 тыс.рублей.

в 2030г. – 0,00 тыс.рублей


I.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу.

Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с изменениями), от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями), от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 N 675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы" (с изменениями).

Основными причинами ухудшения качества воды Иссинского района являются:

- загрязненность и истощение месторождений подземных вод;

- изношенность разводящих сетей и сооружений системы;

- отсутствие централизованных систем водоснабжения для ряда населенных пунктов;

-отсутствие очистных сооружений канализационных стоков в р.п. Исса;

-низкий коэффициент полезного действия немодернизированных котелен объектов бюджетной сферы;

Решение подпрограммных мероприятий позволит улучшить экологическую среду, условия быта населения, качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг.

II. Цели, задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы 3:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

Задачи подпрограммы 3:

- строительство и ремонт сетей и объектов водоснабжения;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения;

- модернизация неэффективных котелен;

-завершение строительством объекта «Полигон ТБО»;

III. Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в 2014-2030 годах.

IV. Участие органов местного самоуправления Иссинского района Пензенской области и других организаций в реализации подпрограммы.

В реализации подпрограммы принимают участие администрация  Иссинского района Пензенской области, администрации муниципальных образований Иссинского района Пензенской области (по согласованию), объединения и граждане (по согласованию).
V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях № 4, 4а, 5, 5а к муниципальной программе.
8.4. Подпрограмма 4

Паспорт Подпрограммы: 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иссинском районе Пензенской области»
	Наименование подпрограммы
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иссинском районе Пензенской области».

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	Отдел по делам строительства, архитектуры администрации Иссинского района.

	Цели подпрограммы
	- реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту ТЭР) при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления;

- переход Иссинского района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы. 

	Задачи подпрограммы
	- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов; 

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории Иссинского района за счет реализации энергосервисных контрактов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с муниципальным участием, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте;

- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.

	Целевые показатели подпрограммы
	– снижение энергоемкости муниципального продукта Иссинского района;

- доля учреждений бюджетной сферы Иссинского района, организаций с участием муниципального образования прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию;

- доля энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, вода, газ) централизованного энергоснабжения, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	Подпрограмма 4 реализуется в 2014 - 2030 годах в один этап.

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Общий объем бюджетных ассигнований (в текущих ценах) на реализацию муниципальной подпрограммы на 2016–2027 годы составляет –00,00  тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016г.- 0,00 тыс. рублей;
в 2017г.- 0,00  тыс. рублей;
в 2018г.- 0,00  тыс. рублей;
в 2019г.- 0,00 тыс. рублей;
в 2020г.- 0,00 тыс. рублей;
в 2021г.- 0,00  тыс. рублей;

в 2022г.- 0,00  тыс. рублей;
в 2023 г. -0,00  тыс.рублей;
в 2024 г.- 0,00  тыс.рублей.
в 2025г. – 0,00 тыс. рублей

в 2026г. – 0,00 тыс.рублей.

в 2027г. – 0,00 тыс.рублей
в 2028г. – 0,00 тыс. рублей

в 2029г. – 0,00 тыс.рублей.

в 2030г. – 0,00 тыс.рублей
– средства бюджета Иссинского района Пензенской области –0,00  тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 г. – 0,00 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,00  тыс. рублей;

в 2018 г. – 0,00 тыс. рублей;

в 2019 г. –  0,00  тыс. рублей;

в 2020 г. –  0,00  тыс. рублей;
в 2021г.- 0,00 тыс. рублей;

в 2022г.- 0,00  тыс. рублей.
в 2023 г. -0,00 тыс.рублей;
в 2024 г.- 0,00  тыс.рублей.
в 2025г. – 0,00 тыс. рублей

в 2026г. – 0,00 тыс.рублей.

в 2027г. – 0,00 тыс.рублей
в 2028г. – 0,00 тыс. рублей

в 2029г. – 0,00 тыс.рублей.

в 2030г. – 0,00 тыс.рублей

	Методы реализации Программы
	Реализация Программы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, перечень которых приведен в приложениях к Программе

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	- сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета Иссинского района Пензенской области к 2030 году на 40% по отношению к 2009 году;

- создание системы управления, мониторинга и контроля за проведением энергосбережения на территории Иссинского района Пензенской области.


I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу.

1.1. Содержание проблем (задач), анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития района, обоснование необходимости решения проблем программно-целевыми методами и анализ различных вариантов этого решения.

Разработка Программы осуществляется на основании следующих нормативных правовых актов:


Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;


Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики»;


Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;


Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении энергетической стратегии России на период до 2030 года»;


Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Основной целью Программы является реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления.

Для достижения основной цели в Программе поставлены две приоритетные задачи:

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов.

Увеличение расходов консолидированного бюджета района, населения и хозяйствующих субъектов района на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории района, и, прежде всего, в органах местного самоуправления поселений района, организациях с участием муниципальных образований.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала района, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства населенных пунктов, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития Иссинского района.

Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Иссинском районе является программный метод, предусматривающий разработку, утверждение и реализацию целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных  хозяйствующих субъектов и муниципального имущества в целом.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена следующими причинами: 

· комплексный характер проблемы, обуславливающий необходимость координации совместных усилий и ресурсов не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, затрагивающий их интересы;

· необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития района;

· необходимость согласованного проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном, областном и муниципальном уровнях; 

· недостаток средств консолидированного бюджета района для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из регионального бюджета Пензенской области и внебюджетных источников, а также привлечения средств из федерального бюджета.

1.2. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Основные риски, связанные с реализацией Программы:

- ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мероприятий; 

-неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью рынка энергосервисных услуг; 

-зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынка энергетических ресурсов.

Основные мероприятия по снижению рисков:

-внедрение системы контроля качества и анализа  потребления энергетических ресурсов;

-согласованность действий заказчика-координатора и муниципальных заказчиков на всех этапах реализации программы.

II. Цели, задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы 4:

- реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления; 

- создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы.

- переход Иссинского района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

Задачи подпрограммы 4:

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов; 

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории Иссинского района за счет реализации энергосервисных контрактов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с муниципальным участием, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте;

- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.

III. Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в 2014-2030 годах.
IV. Участие органов местного самоуправления Иссинского района Пензенской области и других организаций в реализации подпрограммы.

В реализации подпрограммы принимают участие администрация  Иссинского района Пензенской области, администрации муниципальных образований Иссинского района Пензенской области(по согласованию), управление  образования администрации Иссинского района Пензенской области  во взаимодействии с редакцией газеты «Вперед» (по согласованию), другие заинтересованные  организации ведомства, а также общественные объединения и граждане (по согласованию).
V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях № 4, 4а, 5, 5а к муниципальной программе.

8.5. Подпрограмма 5

Паспорт подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иссинском районе Пензенской области»
	Наименование подпрограммы
	«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иссинском районе Пензенской области»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	отдел по делам архитектуры и строительства администрации Иссинского района Пензенской области

	Цели подпрограммы
	развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района

	Задачи подпрограммы
	-выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

-выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и   безопасности (ремонт дорог);

-выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); 

-подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

-увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них); 

-подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования

	Целевые показатели подпрограммы
	сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на уровне 4 процента;

сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на уровне 100 процентов

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2030 годы.

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Подпрограмма реализуется за счет средств областного и районного бюджета  Иссинского района Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 242293,105тыс. рублей, в том числе:

в том числе:

- средства бюджета Российской Федерации –0 тыс.руб;

- средства бюджета Пензенской области–21293,3 тыс.руб;

- средства бюджета Иссинского района –16369,072 тыс. руб;

- средства внебюджетных источников –0 тыс.руб;
в том числе по годам:

2016 г. –3953,5 тыс. рублей;

2017 г. –5023,41 тыс. рублей;

2018 г. –4324,042 тыс. рублей;

2019 г. –8642,396 тыс. рублей;

2020 г.– 31242,267 тыс. рублей;

2021году- 3669,9 тыс. рублей;

2022году- 43813,534 тыс. рублей.
2023 году –45468,6 тыс.рублей;
2024 году –38745,264 тыс. руб.
2025г. – 26578,302 тыс. рублей

2026г. –5995,73 тыс.рублей.

2027г. –6209,04 тыс.рублей
2028г. –6209,04 тыс. рублей

2029г. –6209,04 тыс.рублей.

2030г. –6209,04 тыс.рублей

-из бюджета Пензенской области (средства дорожного фонда) -146333,748 тыс. руб. в том числе:

2016 г. –0,00  тыс. рублей;

2017 г. –0,00  тыс. рублей;

2018 г. –0,00  тыс. рублей;

2019 г. –4744,4 тыс. рублей;

2020 г. –12000,0 тыс. рублей.

2021году- 0,00 тыс. рублей;

2022году-37350,00тыс. рублей. 
2023 году -39358, 40 тыс.руб.
2024 году- 31587,648 тыс.руб.
2025г. –21293,3 тыс. рублей

2026г. – 0,00 тыс.рублей.

2027г. – 0,00 тыс.рублей
2028г. –0,00 тыс. рублей

2029г. – 0,00 тыс.рублей.

2030г. – 0,00 тыс.рублей
из бюджета Иссинского района Пензенской области (средства дорожного фонда) -77332,237тыс. руб. в том числе:

2016 г. –3953,5 тыс. рублей;

2017 г. –5023,41 тыс. рублей;

2018 г. –4324,042 тыс. рублей;

2019 г. –3897,996 тыс. рублей;

2020 г. –19242,267 тыс. рублей.

2021г.-3669,9 тыс. рублей;

2022г.-6463,534 тыс. рублей.

2023 г. -6110,2 тыс. рублей.
2024 г.- 7157,616 тыс. рублей.
2025г. –5285,002 тыс. рублей

2026г. – 5995,73тыс.рублей.

2027г. –6209,04 тыс. рублей
2028г. –5858,7 тыс. рублей

2029г. – 0,00 тыс.рублей.

2030г. – 0,00 тыс.рублей


I. Характеристика подпрограммы 5 Муниципальной программы.

Проблемы развития сети автомобильных дорог общего пользования в Иссинском районе и причины их возникновения.

В настоящее время протяженность межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования местного значения – 126.0 км.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Основная сеть межпоселковых дорог района за счет ее содержания, ремонта и капитального ремонта поддерживалась в основном в состоянии, обеспечивающем требования безопасности движения. 

Однако, вследствие недостаточного финансирования, а также в результате действия ряда климатических факторов происходит изменение ситуации на сети дорог района, а именно накоплению дефектов, деформаций, микротрещин. Учитывая сложившиеся темпы разрушения дорог и темпы ремонта, расчетным путем министерством транспорта области определен прогноз изменения процента несоответствия сети дорог местного значения нормативным требованиям. 

Выполнение программы позволит снизить показатели до 4%.

1.2. Влияние развития сети автомобильных дорог общего пользования на социально-экономическое развитие Иссинского района.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики района, развитие которого очень сильно зависит от общего ее состояния, вместе с тем дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, оказывает такое же влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт - один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на ней. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

представляют собой линейные сооружения, очень материалоемкие, трудоемкие, а следовательно, требующие больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный для всех вид транспорта, а его  неотъемлемый элемент - автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают следующие элементы:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономию времени как для пассажиров, так и для грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий способствует:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче​смазочных материалов, далее - ГСМ) за счет снижения износа транспортных средств от плохого качества дорог, повышения производительности труда);

развитию туризма;

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий:

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения уменьшается расход ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития района. 

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Иссинского района. Они связывают территорию района с районным, областным центром соседними территориями Республики Мордовия, с Лунинским, Мокшанским районами Обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения, доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики района за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети, автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения района, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Иссинского района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для района.

Для поддержания инвестиционной привлекательности Иссинского района необходимо поддержание развитой транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Иссинского района ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.  Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней. 

II. Цели и задачи подпрограммы.

Основной целью Программы являются:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и   безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); 

подготовка проектной документации по капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них); 

подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. 

Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и снижение  показателя «Доля   протяженности  автомобильных дорог местного  значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного  значения».
III. Сроки реализации подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2030 годы.

IV. Участие органов местного самоуправления Иссинского района Пензенской области и других организаций в реализации подпрограммы.

В реализации подпрограммы принимают участие администрация  Иссинского района Пензенской области, администрации муниципальных образований Иссинского района Пензенской области(по согласованию), другие заинтересованные  организаци и ведомства, а также общественные объединения и граждане (по согласованию).
V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях№ 4, 4а, 5, 5а к муниципальной программе.
8.6. Подпрограмма 6

Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в Иссинском районе Пензенской области»

	Наименование подпрограммы
	«Повышение безопасности дорожного движения в Иссинском районе Пензенской области». 

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	Управление образования администрации Иссинского района Пензенской области.

	Цели подпрограммы
	- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2030 году на 28,82 процента по сравнению с 2013 годом.

	Задачи подпрограммы
	- совершенствование муниципальной системой управления обеспечением безопасности дорожного движения;

- формирование общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников движения;

- повышение эффективности деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- создание системы объективного контроля параметров движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС.

	Целевые показатели подпрограммы
	- снижение уровня аварийности на территории муниципального

образования на 15-20%;

- сокращение на 15-20% числа погибших в дорожно-транспортных

происшествиях.

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	Подпрограмма 6 реализуется в 2014 - 2030 годах в один этап.

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Общий объем бюджетных ассигнований (в текущих ценах) на реализацию муниципальной подпрограммы на 2016–2030 годы составляет –39,516 тыс. рублей, в том числе: 
- средства бюджета Российской Федерации –0 тыс.руб;

- средства бюджета Пензенской области–0тыс.руб;

- средства бюджета Иссинского района –39,516 тыс. руб;

- средства внебюджетных источников –0 тыс.руб
В том числе по годам:

в 2016году-  0,0 тыс. рублей;

в 2017году-  8,8 тыс. рублей;

в 2018году-  30,716 тыс. рублей;

в 2019году-  0 тыс. рублей;

в 2020году-  0 тыс. рублей;

в 2021году- 0,0 тыс. рублей;

в 2022году- 0,0 тыс. рублей.

в 2023 году -0 тыс.рублей.
в 2024 году- 0 тыс.рублей.
2025г. –0 тыс. рублей

2026г. – 0 тыс.рублей.

2027г. – 0 тыс.рублей
2028г. –0 тыс. рублей

2029г. – 0 тыс.рублей.

2030г. – 0 тыс.рублей


I.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу.

По территории Иссинского района пролегает 376,4 км. автомобильных дорог. 

В том числе дорог местного значения (муниципальных)  - 277,2 км.;

Дороги регионального и межмуниципального значения – 58,2 км.;

Участок федеральной автодороги Саратов – Нижний Новгород – 41 км.

Наиболее интенсивное движение на федеральном участке автотрассы и областных дорогах. За истекший период на автодорогах произошло 15 дорожно-транспортных происшествий (АППГ-19) на которых 10 (АППГ- 3) человека погибло и 30 (АППГ-29).

На федеральных дорогах произошло 9 (АППГ-13) ДТП, при которых 8человек (АППГ-2) погибли и 24(АППГ-21) получили ранения.

На региональных дорогах произошло 3(АППГ-4) ДТП, при которых 2(АППГ-1) человек погибло и 4(АППГ-6 ) человек получили ранения.

На дорогах местного значения произошло 3 (АППГ-1) ДТП, при которых 0человек (АППГ-0) погибло и 3 (АППГ-1 ) человек получили ранения

На улично –дорожной сети в границах населенных пунктов произошло 5 (АППГ-5) ДТП, в которых 0(АППГ-0)человек погибло и 5 (АППГ-7 )человек получили ранения.

В основном , рост количества ДТП произошел на федеральной трассе Р-158 «Саратов –Нижний Новгород» 9 (АППГ-13 +4), при которых 8человек (АППГ-2+6) погибли и 24(АППГ-21+3) получили ранения и дорогах мес+2 ) человек получили ранения.
     С целью снижения дорожно-транспортных происшествий выполняются мероприятия по ремонту и надлежащему содержанию дорог, знакового хозяйства, обучения населения (в основном школьников) правилам безопасности дорожного движения. Совместно с сотрудниками отделения ГИБДД активизирована работа со средствами массовой информации по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводятся целевые тематические мероприятия с учащимися в образовательных организациях.

    Постановлением администрации Иссинского района утверждена программа  «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Иссинском районе на 2020 - 2030 годы». В настоящее время она продлена до 2030 года. Цель и задача программы - Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения. Формирование стереотипа законопослушного поведения участников дорожного движения и негативного отношения к правонарушениям в сфере безопасности дорожного движения

Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. В текущем году выделено финансовых средств на приобретение баннеров на тему безопасности на дорогах в сумме 10,0 тысяч рублей.

Также работает межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения, на заседаниях которой обсуждаются вопросы профилактики ДТП с принятием решений о выполнении мероприятий по безопасности дорожного движения.
Оснащенность автомобильных дорог техническими средствами и системами управления дорожным движением не соответствует потребностям общества в транспортном обслуживании населения. Дорожных знаков установлено 80 % от количества установленного нормативами. 

В процессе длительной эксплуатации и низкого уровня финансирования технические средства организации дорожного движения в р.п.Исса и населенных пунктах физически и морально устарели.

Однако транспортно-эксплуатационное состояние многих существующих автомобильных дорог не отвечает современным, а тем более перспективным требованиям. Параметры автомобильных дорог на ряде участков не соответствуют интенсивности движения по ним, практически отсутствует сервисное обслуживание пользователей дорог.

Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин и низким коэффициентом сцепления.

Существующая опорная сеть автомобильных дорог выполняет функции объектов регионального значения, по которым осуществляются не только внутрирайонные, но и транзитные перевозки из соседних регионов.

По территории Иссинского района проходит федеральная автодорога «Нижний Новгород-Саратов», 80 процентов от общей интенсивности движения транспорта составляют транзитные перевозки.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности и разрушения автомобильных дорог в Иссинском районе, следует отнести:

- недостаточный уровень состояния организации дорожного движения;

- большой удельный вес транспортных средств, не отвечающих в полном объеме международным требованиям по техническому уровню и безопасности конструкций, имеющих длительные сроки эксплуатации, в том числе за пределами установленного моторесурса;

- недостаточную подготовку и неудовлетворительную транспортную дисциплину водителей транспортных средств, отсутствие должной ответственности у руководителей автотранспортных предприятий;

- увеличение потока транзитных транспортных средств, следующих по территории Иссинского района ;

- бесконтрольное движение транспортных средств с тяжеловесными грузами или движение по дорогам внедорожных транспортных средств;

- материальные потери от последствий ДТП при разрушении дорог и дорожных сооружений;

- хищение и вандализм в отношении элементов обустройства дороги со стороны участников движения и жителей, прилегающих к дорогам территорий.

Транспортный комплекс Иссинского района это часть единой транспортной системы Российской Федерации, и особенности развития транспортного комплекса России характерны и для района. Это, прежде всего:

- отсутствие необходимой комплексности в управлении развитием и функционированием транспортной системы, а также в координации и взаимодействии различных видов транспорта;

- высокий (до 80%) износ подвижного состава;

- изменение условий работы транспорта и характера спроса на транспортные услуги;

- неполное удовлетворение спроса на качественные транспортные услуги из-за недостаточного технического уровня транспортной системы и накопленного отставания в области транспортных технологий;

- рост объемов перевозок сдерживается дефицитом пропускных и провозных возможностей;

- отсутствие эффективных механизмов финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров, что приводит к значительным убыткам транспортных организаций;

- низкий уровень безопасности транспортного комплекса.

Проведенный анализ указанных выше проблем позволил установить их причины и определить наиболее эффективные меры по устранению, минимизации их последствий и дальнейшему развитию транспортного комплекса.

II. Цели, задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы 6:

-сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2030 году на 28,82 процента по сравнению с 2013 годом;

Задачи подпрограммы 6:

-совершенствование муниципальной системой управления обеспечением безопасности дорожного движения;

-формирование общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников движения;

-повышение эффективности деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

-совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения;

-создание системы объективного контроля параметров движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок с 

использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС;
III. Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в 2014-2030 годах.

IV. Участие органов местного самоуправления Иссинского района Пензенской области и других организаций в реализации подпрограммы.

В реализации подпрограммы принимают участие администрация  Иссинского района Пензенской области, администрации муниципальных образований Иссинского района Пензенской области (по согласованию), управление  образования администрации Иссинского района Пензенской области  во взаимодействии с редакцией газеты «Вперед» (по согласованию), 27 ПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пензенской области» (далее 27-ПСЧ)  (по согласованию), МПУ «Межхозяйственная профессиональная пожарная часть Иссинского района Пензенской области», другие заинтересованные  организаци и ведомства, отделение полиции МО МВД РФ “Лунинский”(дислокация пгт Исса) (по согласованию), а также общественные объединения и граждане (по согласованию).
V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях № 4, 4а, 5, 5а к муниципальной программе.
8.7. Подпрограмма 7

Паспорт подпрограммы 7 

«Улучшение качества пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах Иссинского района Пензенской области»
	Наименование подпрограммы
	«Улучшение качества пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах Иссинского района Пензенской области».

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	Юридические лица в соответствии с заключенными договорами (по согласованию)

	Цели подпрограммы
	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного транспортного обслуживания населения в границах Иссинского района Пензенской области

	Задачи подпрограммы
	Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам между поселениями в границах Иссинского района Пензенской области

	Целевые показатели подпрограммы
	- Регулярность движения автобусов по маршрутам;

- Увеличение доли населенных пунктов охваченных автобусным сообщением до 100%.

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	Подпрограмма 7 реализуется в 2014 - 2030 годах в один этап.

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Общий объем бюджетных ассигнований (в текущих ценах) на реализацию муниципальной подпрограммы на 2016–2030 годы составляет –17915,61 тыс.рублей, в том числе: 

- средства бюджета Российской Федерации –0 тыс.руб.;

- средства бюджета Пензенской области–0 тыс.руб.;

- средства бюджета Иссинского района –3956,178 тыс.руб.;
- средства внебюджетных источников –0 тыс.руб.
в том числе по годам:

в 2016году- 910,0 тыс. рублей;
в 2017году- 703,4 тыс. рублей;
в 2018году- 1135,0 тыс. рублей;
в 2019году- 1263,765 тыс. рублей;
в 2020году- 1118,8 тыс. рублей;
в 2021году-1187,333 тыс. рублей;

в 2022году-1383,0 тыс. рублей;
в 2023 году -1483,544 тыс. рублей;
в 2024 году-1670,79 тыс.рублей.
2025г.-1604,678 тыс. рублей

2026г. -1316,9 тыс.рублей.

2027г. -1034,6 тыс.рублей
2028г.- 1034,6 тыс.рублей
2029г.- 1034,6 тыс.рублей
2030г.- 1034,6 тыс.рублей


I.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района относятся к вопросам местного значения, порядок субсидирования и организации внутримуниципальных перевозок пассажиров регламентирует принятый органом местного самоуправления Иссинского района нормативно правовой акт:    

  - Решение Собрания представителей Иссинского района Пензенской области «Об утверждении Порядка организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом между поселениями в границах Иссинского района».

        На современном этапе развития экономики Иссинского района перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения района в транспортном обслуживании и качества предоставляемых услуг.  Однако в последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые мешают осуществлению перспективной социально-экономической политики района. Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствует убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

        Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое положение транспортных организаций остается сложным. Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется главным образом ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат на убыточные социально значимые перевозки. Рост количества личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что в свою очередь послужило причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий. Следствием трудного финансового положения предприятий являются большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими темпами обновления пассажирского парка.

       Пассажирские перевозки автомобильным транспортом внутримуниципального сообщения на территории Иссинского района осуществляет предприятие ИП Черняев С.В. на основании лицензии и договоров на перевозки, заключенных с администрацией Иссинского района.

       Ежегодно в бюджете муниципального образования «Иссинский район Пензенской области» предусматриваются субсидии на возмещение части затрат в связи с обслуживанием социально-значимых маршрутов на территории Иссинского района.

              Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий транспортного комплекса, усиления их поддержки, и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории муниципального образования «Иссинский район».

II. Цели, задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы 7:

-создание условий для предоставления транспортных услуг населению; 

-организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Иссинский район Пензенской области».

Задачи подпрограммы 7:

- организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по

социально значимым маршрутам между поселениями в границах Иссинского района;

III. Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в 2014-2030 годах.

IV. Участие органов местного самоуправления Иссинского района Пензенской области и других организаций в реализации подпрограммы.

В реализации подпрограммы принимают участие администрация  Иссинского района Пензенской области, администрации муниципальных образований Иссинского района Пензенской области(по согласованию), другие заинтересованные  организации ведомства, а также общественные объединения и граждане (по согласованию).
V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях
№ 4, №4а к муниципальной программе.

11. Управление и контроль реализации муниципальной программы

  Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется заместителем главы администрации Иссинского района Пензенской области в соответствии с планом реализации.
Приложение № 2

к муниципальной Программе «Развитие территорий,

 жилищного строительства,

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства,

обеспечение  транспортных услуг

Иссинского района

Пензенской области »

утвержденной  постановлением администрации

Иссинского района Пензенской области

от 27.04.2026 № 113-п 
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной Программы Иссинского района Пензенской области

«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Заместитель главы администрации Иссинского района
	

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевых показателей
	

	
	
	
	2014 
	2015 
	2016
	2017 
	2018 
	2019 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Муниципальная Программа «Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области»

	1
	ввод жилья для граждан, проживающих в Иссинском районе
	кв.м на

одного

человека
	0,27
	0,3
	0,4
	0,4
	0,5
	0,55
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	2
	повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой

централизованного водоснабжения
	% к предыдущему году
	85,0
	86,0
	87,0
	87,0
	90,0
	95,0
	96,0
	96.2
	96.3
	96,4
	96,5
	97,0
	97.5
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0

	3
	Экономия природного газа в натуральном

выражении
	тыс. куб. 

метров
	32,5
	40,5
	45,5
	45,5
	48,94
	50,99
	53,44
	
	53,44
	
	53,44
	53,44
	53,44
	53,44
	53,44
	53,44
	53,44

	4
	снижение уровня аварийности на 

территории Иссинского района на 28,84%


	% к предыдущему году
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	
	4,12
	
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12

	Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области  на 2014 – 2022 годы»

Подпрограмма 1А «Комплексное развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области»;

	1
	Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан,   проживающих в Иссинском районе
	кв. м
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72

	2
	Ввод в действие объектов социальной сферы: 2-х учреждений культурно-досугового типа  на 500 мест
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях Иссинского района в аварийном состоянии
	% 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2. «Стимулирование развития жилищного строительства в Иссинском районе Пензенской области»  

	1
	Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Иссинского района Пензенской области
	тыс. кв. м
	2,43
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69

	2
	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	%
	0,77
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85

	3
	Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство» по отношению к 2012 оду
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Подпрограмма 3 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Иссинского района Пензенской области»

	1
	ликвидация нерентабельных котельных;


	% к предыдущему году
	95,0
	98,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2
	ремонт артезианских скважин;


	% к предыдущему году
	80,0
	82,0
	82,0
	82,0
	88,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0

	3
	Увеличение водоснабжения до 95% населения района от централизованных водопроводных сетей;
	% к предыдущему году
	80,0
	82,0
	82,0
	82,0
	88,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	91,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0

	Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Иссинском районе Пензенской области»

	1
	– снижение энергоемкости муниципального продукта Иссинского района;


	кг.у.т./ тыс.руб.
	26,6
	25,8
	25,8
	25,8
	22,43
	20,48
	20,48
	20,48
	20,48
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4

	2
	- доля учреждений бюджетной сферы Иссинского района, организаций с участием  муниципального образования прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию;
	% к 

общему 

числу

потребителей
	94,0
	98,0
	98,0
	98,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3
	доля энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, вода, газ) централизованного энергоснабжения, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета 
	% к 

общему 

числу

потребителей
	90,0
	95,0
	95,0
	95,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Подпрограмма 5. 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иссинском районе Пензенской области»
	

	1
	сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на уровне 4 процента;
	% к

общей 

протяжен-

ности

автодорог
	8,0
	6,0
	6,0
	6,0
	4,0
	26,,4
	27,0
	27,0
	26,0
	25,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	2
	сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на уровне 100 процентов
	% к

общей 

протяжен-

ности

автодорог
	95,0


	98,0
	98,0
	98,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	

	Подпрограмма 6.

«Повышение безопасности дорожного движения в Иссинском районе Пензенской области»
	

	1
	-сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году на 28,82 процента по сравнению с 2013 годом;


	% к предыдущему году
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	

	Подпрограмма 7.

«Улучшение качества пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах Иссинского района Пензенской области»
	

	1
	Регулярность движения автобусов по маршрутам;


	% к 

общему

количеству

рейсов
	95,0
	98,0
	98,0
	98,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	

	2
	Увеличение доли населенных пунктов охваченных автобусным сообщением до 100%;
	% к

общему

числу

населенных

пунктов
	90,0
	91,0
	91,0
	91,0
	96,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	


Приложение № 3

к муниципальной Программе «Развитие территорий,

 жилищного строительства,

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение  транспортных услуг 

Иссинского района 

Пензенской области » 

утвержденной  постановлением администрации

Иссинского района Пензенской области

                                                                                                              от 27.04.2026 № 113-п
СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной Программы Иссинского района Пензенской области

«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области»

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Наименование исполнительного органа Иссинского района Пензенской области, ответственного за подготовку нормативного правового акта
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области  на 2014 – 2022 годы» 

Подпрограмма 1А «Комплексное развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области»;

	11.
	Постановление администрации Иссинского района Пензенской области
	
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	

	2
	Подпрограмма 2. «Стимулирование развития  жилищного строительства в Иссинском районе Пензенской области»  

	2.1.
	Постановление администрации Иссинского района Пензенской области
	
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	

	31.
	Подпрограмма 3. «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Иссинского района Пензенской области»

	3.1.
	Постановление администрации Иссинского района Пензенской области
	О создании рабочей группы по обследованию объектов жилищно-коммунального комплекса по вопросам выполнения мероприятий программы
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	После утверждения указанной программы

	4.
	Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иссинском районе Пензенской области»

	4.1.
	Постановление администрации Иссинского района Пензенской области
	О создании рабочей группы по обследованию бюджетных и 

других организаций, предприятий по исполнению 

мероприятий указанной программы
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	После утверждения указанной программы

	5.
	Подпрограмма 5. «Развитие автомобильных дорог общего пользования  местного значения в Иссинском районе Пензенской области»

	5.1.
	Постановление администрации Иссинского района Пензенской области
	Комиссия по проведению обследования автодорог
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	После утверждения указанной программы

	6.
	Подпрограмма 6. «Повышение безопасности дорожного движения в Иссинском районе Пензенской области» 

	6.1.
	Постановление администрации Иссинского района Пензенской области
	Комиссия по повышению безопасности дорожного 

движения
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	После утверждения указанной программы

	7.
	Подпрограмма 7. «Улучшение качества пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах Иссинского района Пензенской области». 

	7.1.
	Постановление администрации Иссинского района Пензенской области
	Комиссия по обследованию пассажиропотоков
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Принята


Приложение № 4

к муниципальной Программе «Развитие территорий,

 жилищного строительства,

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение  транспортных услуг 

Иссинского района 

Пензенской области » 

утвержденной  постановлением администрации

Иссинского района Пензенской области

от 27.04.2026 № 113-п
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной Программы за счет всех источников финансирования на 2014 и 2015 годы

«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области»

	«Ответственный исполнитель муниципальной  программы
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	
	       (указать наименование исполнительного органа Иссинского района  Пензенской области)

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы,  подпрограммы  
	Источник финансирования
	Расходы бюджета Иссинского района Пензенской области, тыс. руб.

	
	
	
	
	2014 г
	2015 г

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная  программа
	«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы» 


	Всего
	5711,3
	4524,0

	
	
	
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	5711,3
	4524,0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	

	
	
	
	Бюджеты муниципальных образований Иссинского района Пензенской области
	
	

	
	
	
	Иные источники
	
	

	2
	Подпрограмма 1
	«Устойчивое развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области  на 2014 – 2022 годы»
	Всего
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	-

	
	
	
	Бюджеты муниципальных образований Иссинского района Пензенской области
	-
	-

	
	
	
	Иные источники
	-
	-

	3
	Подпрограмма 2. 
	«Стимулирование развития жилищного строительства в Иссинском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»  
	Всего
	0
	134,0

	
	
	
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	134,0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	-

	
	
	
	Бюджеты муниципальных образований Иссинского района Пензенской области
	-
	-

	
	
	
	Иные источники
	-
	-

	4
	Подпрограмма 3. 
	«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
	Всего
	0
	630.0

	
	
	
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	480,0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	-

	
	
	
	Бюджеты муниципальных образований Иссинского района Пензенской области
	-
	-

	
	
	
	Иные источники
	-
	150,0

	5
	Подпрограмма 4. 
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иссинском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»;
	Всего
	260,0
	0

	
	
	
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	260,0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	-

	
	
	
	Бюджеты муниципальных образований Иссинского района Пензенской области
	-
	-

	
	
	
	Иные источники
	-
	-

	6
	Подпрограмма 5. 
	Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иссинском районе Пензенской области на 2014-2022 годы
	Всего
	4611,3
	2920,0

	
	
	
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	4611,3
	2920,0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	-

	
	
	
	Бюджеты муниципальных образований Иссинского района Пензенской области
	-
	-

	
	
	
	Иные источники
	-
	-

	7
	Подпрограмма 6. 
	«Повышение безопасности дорожного движения в Иссинском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»;
	Всего
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	-

	
	
	
	Бюджеты муниципальных образований Иссинского района Пензенской области
	-
	-

	
	
	
	Иные источники
	-
	-

	8
	Подпрограмма 7
	«Улучшение качества пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы».
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	840,0
	840,0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	-

	
	
	
	Бюджеты муниципальных образований Иссинского района Пензенской области
	-
	-

	
	
	
	Иные источники
	-
	-


Приложение № 4А

к муниципальной Программе «Развитие территорий,

 жилищного строительства,

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение  транспортных услуг 

Иссинского района 

Пензенской области » 

утвержденной  постановлением администрации

Иссинского района Пензенской области

от 27.04.2026 № 113-п
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Иссинского района Пензенской области за счет всех источников

финансирования на 2016 - 2030 годы

«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского района Пензенской области» 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	N

п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023г
	2024г
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	

	
	Муниципальная программа
	«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области» на 2016-2024 годы
	Всего 
	4916.5
	5835,61
	6716,758
	14507,761
	34495,549
	75427,814
	49051,922
	46952,144
	41890,154
	52839,1
	57938,7
	5050,0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	210,4
	1015,7
	0
	0
	0
	0
	
	32,3
	34,7
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	587,5
	5584,5
	12000,0
	65750,7
	37350,0
	39 358, 40
	31587,648
	45189,3
	50189,3
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	4916.5
	5835,61
	5706,858
	5657,561
	20995,567
	6302,114
	8326,922
	10524,406
	7415,8
	7617,5
	7714,7
	5050,0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	212,0
	2250,0
	1500,00
	3375,00
	3375,00


	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1,1А
	«Устойчивое развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской области»

«Комплексное развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области»;
	всего
	0
	0
	706,6
	4132,7
	0
	66335,5
	0
	225,6
	
	221,6
	224
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	210,4
	1015,7
	0
	68,2
	0
	0
	
	32,3
	34,7
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	277,1
	840,1
	0
	65750,7
	0
	0
	
	189,3
	189,3
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	0
	7,1
	26,9
	0
	516,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	212,0
	2250,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие
	«Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье»
	всего
	0
	0
	706,6
	4132,7
	0
	0
	0
	0
	
	221,6
	224
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	210,4
	1015,7
	0
	0
	0
	0
	
	32,3
	34,7
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	277,1
	840,1
	0
	0
	0
	0
	
	189,3
	189,3
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	0
	7,1
	26,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	212,0
	2250,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие
	«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и  инженерной инфраструктуры»
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	1.3
	Основное мероприятие 
	"Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	65750,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	65750,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	


	2
	Подпрограмма2
	«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Иссинского района Пензенской области»
	всего
	53,0
	100,0
	210,0
	468,9
	634,5
	928,281
	500,388
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	53,0
	100,0
	210,0
	468,9
	634,5
	928,281
	500,388
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	 2.1
	Основное 

мероприятие


	«Строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий»

Реализация градостроительной деятельности


	всего
	0
	0
	0
	329,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	0
	0
	329,0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	2.2
	Основное 

мероприятие


	«Передача полномочий органами

местного самоуправления

Иссинского района Пензенской области сельским поселениям»

	всего
	53,0
	100,0
	210,0
	139,9
	634,5
	928,281
	500,388
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	53,0
	100,0
	210,0
	139,9
	634,5
	928,281
	500,388
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	3
	Подпрограмма 3
	«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Иссинского района Пензенской области»
	всего
	0
	0
	0
	0
	1500.0
	3375.0
	4048,98
	0
	1696,0
	135,3
	135,3
	135,3
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	419,10
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	0
	0.
	0
	0
	0
	254,88
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	1500.0
	3375,0
	3375,0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	3.1
	Основное мероприятие
	«Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	


	3.2
	Основное мероприятие


	реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт тепловых сетей и сооружений
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	673,98
	0
	1200,00
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	419,10
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	254,88
	0
	1200,00
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	3.3
	Основное мероприятие


	«Благоустройство населенных пунктов

Иссинского района»
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	496,0
	135,3
	135,3
	135,3
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	496,0
	135,3
	135,3
	135,3
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	1500.0
	3375,0
	3375,0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	4
	Подпрограмма 4
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иссинском районе Пензенской области»
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	4.1
	Основное мероприятие
	«Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с муниципальным участием, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте»
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	


	4.2
	Основное мероприятие
	«Повышение теплоизоляционных качеств строений, принадлежащих учреждениям и организациям бюджетной сферы Иссинского района на период 2016-2024 годы»
	всего
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	5
	Подпрограмма 5
	«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иссинском районе Пензенской области»
	всего
	3953,5
	5023,41
	4324,042
	8642,396
	31242,267
	3669,9
	43813,534
	45468,6
	38745,264
	50858,7
	55821,3
	3500,00
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	4744,4
	12000,0
	0
	37350,00,00
	39 358, 40
	31587,648
	45000,00
	50000,00
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	3953,5
	5023,41
	4324,042
	3897,996
	19242,267
	3669,9
	6458,534
	6110,2
	7157,616
	5858,7
	5821,3
	3500,00
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	5.1
	Основное 

мероприятие
	«Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района»
	всего
	3953,5
	5023,41
	4324,042
	8642,396
	31242,267
	3669,9
	43813,534
	
	
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	4744,4
	12000,0
	0
	37350,00
	39 358, 40
	31587,648
	45000,00
	50000,00
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	3953,5
	5023,41
	4324,042
	3897,996
	19242,267
	3669,9
	6458,534
	6110,2
	7157,616
	5858,7
	5821,3
	3500,00
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	6
	Подпрограмма 6
	«Повышение безопасности дорожного движения в Иссинском районе Пензенской области»
	всего
	0
	8,8
	30,716
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	8,8
	30,716
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	


	6.1
	Основное

мероприятие
	«Мероприятия по

повышению

безопасности дорожного

движения»
	всего
	0
	8,8
	30,716
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	0
	8,8
	30,716
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	


	7
	Подпрограмма 7
	«Улучшение качества пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах Иссинского района Пензенской области»
	всего
	910,0
	703,4
	1135,0
	1263,765
	1118,8
	1187,333
	1383,0
	1483,544
	1670,79
	1604,7
	1550,00
	1550,00
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	910,0
	703,4
	1135,0
	1263,765
	1118,8
	1187,333
	1383,0
	1483,544
	1670,79
	1604,7
	1550,00
	1550,00
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	


	7.1
	Основное

мероприятие
	«Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально - значимым маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Иссинcкий район Пензенской области»
	всего
	910,0
	703,4
	1135,0
	1263,765
	1118,8
	1187,333
	1383,0
	1483,544
	1670,79
	1604,7
	1550,00
	1550,00
	
	
	

	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	910,0
	703,4
	1135,0
	1263,765
	1118,8
	1187,333
	1383,0
	1483,544
	1670,79
	1604,7
	1550,00
	1550,00
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	


                                                                                                                                          Приложение № 5

к муниципальной Программе «Развитие территорий,

 жилищного строительства,

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение  транспортных услуг 

Иссинского района 

Пензенской области » 

утвержденной  постановлением администрации

Иссинского района Пензенской области

от 27.04.2026 № 113-п 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной Программы за счет средств  бюджета Иссинского района Пензенской области 

на 2014 и 2015 годы
«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	
	
	       

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы,  подпрограммы  
	Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы, 
	Код бюджетной классификации <1>


	Расходы бюджета Иссинского района Пензенской области, тыс. рублей



	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2014 г
	2015 г

	1
	Муниципальная  программа 
	«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5711,3
	4424,0

	
	
	
	Администрация Иссинского района  Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	5711,3
	4424,0

	2.
	Подпрограмма 1.
	«Устойчивое развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области  на 2014 – 2017 годы и на период до 2022 года»
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0

	
	
	
	Администрация Иссинского района  Пензенской области
	901
	
	
	
	
	0
	0

	3.
	Подпрограмма 2 
	«Стимулирование развития жилищного строительства в Иссинском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»  
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	134,0

	
	
	
	Администрация Иссинского района  Пензенской области
	901
	
	
	
	-
	0
	134,0


	4
	Подпрограмма 3
	«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	530,0

	
	
	
	Администрация Иссинского района  Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	380,0

	5
	Подпрограмма 4
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Иссинском районе Пензенской области на 2014-2022 годы».
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	260,0
	0

	
	
	
	Администрация Иссинского района  Пензенской области
	901
	
	
	
	
	260,0
	0

	6
	Подпрограмма 5
	«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иссинском районе Пензенской области»
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	4611,3
	2920,0

	
	
	
	Администрация Иссинского района  Пензенской области
	901
	
	
	
	-
	4611,3
	2920,0


	7
	Подпрограмма 6.
	«Повышение безопасности дорожного движения в Иссинском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0

	
	
	
	Администрация Иссинского района  Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0

	8
	Подпрограмма 7.
	«Улучшение качества пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы».
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	840,0
	840,0

	
	
	
	Администрация Иссинского района  Пензенской области
	901
	
	
	
	
	840,0
	840,0


Приложение № 6

к муниципальной Программе «Развитие территорий,

 жилищного строительства,

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение  транспортных услуг 

Иссинского района 

Пензенской области » 

утвержденной  постановлением администрации

Иссинского района Пензенской области

от 27.04.2026 № 113-п
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета Иссинского района Пензенской области 

на 2016-2030 годы 

«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Иссинского района Пензенской области

(указать наименование исполнителя МП Иссинского района Пензенской области)

	N

п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации <1>
	Расходы бюджета Иссинского района Пензенской области, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР
	ВР
	2016
	2017 
	2018
	2019
	2020
	2021 
	2022 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027.
	2028.
	2029.
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	Муниципальная программа
	«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области»


	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	4916.5
	5835,61
	5706,858
	5657,561
	20995,567
	6302,114
	8326,922
	7593,744
	10302,506
	7617,5
	7714,7
	5050.0
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель

Администрация Иссинского района  Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма 1
	«Устойчивое развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области  на 2014 – 2022 годы»
	всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	7,1
	26,9
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель

Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	0
	

	1.1.
	Основное мероприятие
	«Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье»
	всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	7,1
	26,9
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие
	«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе: межбюджетные

трансферты Кредиторская задолженность по изготовлению ПСД на строительство здания Дома культуры на 120 мест в с.Каменный Брод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма 1А
	«Комплексное развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области»

Мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
	всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0
	0
	516,6
	0
	0
	0
	189,3
	189,3
	0
	
	
	

	
	Основное мероприятие
	«Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье»
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	189,3
	189,3
	0
	
	
	

	
	Основное мероприятие
	«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	Основное

мероприятие
	"Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	516,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2
	«Стимулирование развития жилищного строительства в Иссинском районе Пензенской области»
	всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	53,0
	100,0
	210,0
	468,9
	634,5
	928,281
	500,388
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Основное мероприятие
	«Строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий»
	всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	329.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель

Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Основное мероприятие
	«Передача полномочий органами

местного самоуправления

Иссинского района Пензенской области сельским поселениям
	ответственный исполнитель

Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	53,0
	100,0
	210,0
	139,9
	634,5
	928,281
	500,388
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	3
	Подпрограмма 3
	«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Исинского района Пензенской области»
	всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	254,88
	0
	1696,0
	135,3
	135,3
	135,3
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель

Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие
	«Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
	всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	3.2
	Основное мероприятие
	реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт тепловых сетей и сооружений

в том числе:

Модернизация теплового оборудования котельной Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей р.п.Исса имени Героя Советского Союза Н.Н.Гаврилова»
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	254,88
	0
	1200,0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	254,88
	0
	1200,0
	0
	0
	0
	
	
	

	3.3.
	Основное мероприятие
	«Благоустройство населенных пунктов

Иссинского района»

в том числе:

Ликвидация несанкционированных свалок
	всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	
	496,0
	135,3
	135,3
	135,3
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	496,0
	135,3
	135,3
	135,3
	
	
	

	4.
	Подпрограмма 4
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Иссинском районе Пензенской области».
	всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель

Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	4.1.
	Основное мероприятие
	«Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с муниципальным участием, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте»
	всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	4.2
	Основное мероприятие
	«Повышение теплоизоляционных качеств строений, принадлежащих учреждениям и организациям бюджетной сферы Иссинского района на период 2014-2020 годы»
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	5
	Подпрограмма 5
	«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иссинском районе Пензенской области»
	всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	3953,5
	5023,41
	4324,042
	3897,996
	19242,267
	3669,9
	6458,534
	6110,2
	7157,616
	5858,7
	5821,3
	3500,00
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Основное мероприятие
	«Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3953,5
	5023,41
	4324,042
	3897,996
	19242,267
	3669,9
	6458,534
	6110,2
	7157,616
	5858,7
	5821,3
	3500,00
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель

Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	3953,5
	5023,41
	4324,042
	3897,996
	19242,267
	3669,9
	6458,534
	6110,2
	7157,616
	5858,7
	5821,3
	3500,00
	
	
	

	6.
	Подпрограмма 6
	«Повышение безопасности дорожного движения в Иссинском районе Пензенской области»
	всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	8,8
	30,716
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель

Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	8,8
	30,716
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	6.1.
	Основное мероприятие
	«Мероприятия по повышению

безопасности дорожного

движения»
	всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	8,8
	30,716
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	8,8
	30,716
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	7.
	Подпрограмма 7
	«Улучшение качества пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах Иссинского района Пензенской области».
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	910,0
	703,4
	1135,0
	1263,765
	1118,8
	1187,333
	1383,0
	1483,544
	1543,0
	1550,00
	1550,00
	1550,00
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	910,0
	703,4
	1135,0
	1118,8
	1118,8
	1187,333
	1383,0
	1483,544
	1543,0
	1550,00
	1550,00
	1550,00
	
	
	


	7.1
	Основное мероприятие
	«Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально - значимым маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Иссинский район Пензенской области»
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	910,0
	703,4
	1135,0
	1118,8
	1118,8
	1187,333
	1383,0
	1483,544
	1543,0
	1500,00
	1500,00
	1500,00
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель Администрация Иссинского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	910,0
	703,4
	1135,0
	1118,8
	1118,8
	1187,333
	1383,0
	1483,544
	1543,0
	1500,00
	1500,00
	1500,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7

к муниципальной Программе «Развитие территорий,

 жилищного строительства,

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение  транспортных услуг 

Иссинского района 

Пензенской области » 

утвержденной  постановлением администрации

Иссинского района Пензенской области

от 27.04.2026 № 113-п
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Иссинского района Пензенской области 
«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского района Пензенской области»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели 

результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1>

	
	
	
	
	всего
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	иные источники
	
	

	1


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1. – «Устойчивое развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области» 
	

	Цель:  Повышение уровня и качества жизни сельского населения, необходимых для улучшения демографической ситуации и формирования высокопрофессиональных трудовых кадров села в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий и выполнения мероприятий по наращиванию объемов сельскохозяйственного производства
	

	1.1
	Основное мероприятие

«Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье»
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	4839,3
	1226,1
	1117,2
	34,0
	2462,0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	706,6
	210,4
	277,1
	7,1
	212,0
	36
	

	
	
	
	2019
	4132,7
	1015,7
	840,1
	26,9
	2250
	193,6
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	в том числе:

	1.1.1
	улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	1859,3
	713,9
	1015,7
	18,6
	557,9
	
	1

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	706,6
	210,4
	277,1
	7,1
	212,0
	36
	

	
	
	
	2019
	1152,7
	435,3
	360,0
	11,5
	345,9
	54
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.1.2
	обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	2980,0
	580,4
	480,1
	15,4
	1904,1
	139,6
	1

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	2980,0
	580,4
	480,1
	15,4
	1904,1
	139,6
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2
	Основное мероприятие

«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и  инженерной инфраструктуры»
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2.2
	Мероприятие по развитию водоснабжения

Иные межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам сельских

поселений из бюджета муниципального

района на осуществление части

полномочий

изготовление проектно-сметной

документации на объект

«Реконструкция сетей водопровода

и бурение разведочно-

эксплуатационной водоразборной

скважины для водоснабжения


	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по подпрограмме 1.
	
	Итого
	4839,3
	1226,1
	1117,2
	34,0
	2462,0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	706,6
	210,4
	277,1
	7,1
	212,0
	
	

	
	
	
	2019
	4132,7
	1015,7
	840,1
	26,9
	2250
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Подпрограмма 1А. – «Комплексное развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области» 
	

	Цель:  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; обеспечение занятости сельского населения;

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
	

	1.1
	Основное мероприятие

«Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых сетей и молодых специалистов в благоустроенном жилье»
	Пензенской области
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2021
	
	0
	
	
	0
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2025
	221,6
	32,3
	189,3
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2026
	224
	34,7
	189,3
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие "Благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях"
	Администрация Иссинского района Пензенской области, ОМС Иссинского района (по согласованию)
	Итого
	445,6
	67,0
	378,6
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятия по благоустройству сельских территорий 

(обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов)


	Администрация Иссинского района Пензенской области, ОМС Иссинского района (по согласованию)


	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Мероприятие по развитию водоснабжения на сельских территориях
	Администрация Иссинского района Пензенской области, ОМС Иссинского района (по согласованию)
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"
	Администрация Иссинского района Пензенской области, ОМС Иссинского района (по согласованию)
	Итого
	66267,3
	0
	65750,7
	516,6
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2021
	66267,3
	0
	65750,7
	516,6
	0
	0
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Мероприятие по развитию 

транспортной инфраструктуры на сельских территориях

- ремонт автомобильной дороги «Каменный Брод-Верхняя Салмовка» Иссинского района Пензенской области


	Администрация Иссинского района Пензенской области, ОМС Иссинского района (по согласованию)
	Итого
	66267,3
	0
	65750,7
	516,6
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	0
	0
	

	
	
	
	2021
	66267,3
	0
	65750,7
	516,6
	0
	0
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по подпрограмме 1А.
	
	Итого                                                                                             
	66712,9
	67,0
	66129,3
	516,6
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2021
	66267,3
	0
	65750,7
	516,6
	0
	0
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2025
	221,6
	32,3
	189,3
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	224
	34,7
	189,3
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2. – «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Иссинского района Пензенской области»  
	

	Цель: Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья с формированием условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования
	

	
	

	2.1


	Основное мероприятие

«Строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий»

в том числе:
	
	Итого
	329,0
	0
	0
	329,0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	329,0
	0
	0
	329,0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1


	Строительство инженерных коммуникаций для участков массовой жилищной застройки в населенных пункта
Пензенской
области

	
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	Ожидаемый ввод в эксплуатацию жилья на территории Иссинского района Пензенской области, кв. м

2430

2690

3180


	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Реализация мероприятий

градостроительной

деятельности
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	329,0
	0
	0
	329,0
	0
	создание благоприятных

условий

для

строительства

жилья
	3

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	329,0
	0
	0
	329,0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Основное мероприятие:

«Передача полномочий органами

местного самоуправления

Иссинского района Пензенской области сельским поселениям
	Администрация Иссинского районаПензенской области
	Итого
	2566,069
	0
	0
	2566,069
	0
	
	

	
	
	
	2016
	53,0
	0
	0
	53,0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	100,0
	0
	0
	100,0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	210,0
	0
	0
	210,0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	  139,9
	0
	0
	 139,9
	0
	
	

	
	
	
	2020
	634,5
	0
	0
	634,5
	0
	
	

	
	
	
	2021
	928,281
	0
	0
	928,281
	0
	
	

	
	
	
	2022
	500,388
	0
	0
	500,388
	0
	
	

	
	
	
	2023
	
	0
	0
	
	0
	
	

	
	
	
	2024
	
	0
	0
	
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1 
	Иные межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам сельских

поселений из бюджета муниципального

района на осуществление части

полномочий по градостроительной

деятельности в соответствии с

заключенными соглашениями


	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	2566,069
	0
	0
	2566,069
	0
	
	

	
	
	
	2016
	53,0
	0
	0
	53,0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	100,0
	0
	0
	100,0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	210,0
	0
	0
	210,0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	  139,9
	0
	0
	 139,9
	0
	
	

	
	
	
	2020
	634,5
	0
	0
	634,5
	0
	
	

	
	
	
	2021
	928,281
	0
	0
	928,281
	0
	
	

	
	
	
	2022
	500,388
	0
	0
	500,388
	0
	
	

	
	
	
	2023
	
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по подпрограмме 2
	
	Итого
	2895,069
	0
	0
	2895,069
	0
	
	

	
	
	2016
	53,0
	0
	0
	53,0
	0
	
	

	
	
	2017
	100,0
	0
	0
	100,0
	0
	
	

	
	
	2018
	210,0
	0
	0
	210,0
	0
	
	

	
	
	2019
	468,9
	0
	0
	468,9
	0
	
	

	
	
	2020
	634,5
	0
	0
	634,5
	0
	
	

	
	
	2021
	928,281
	0
	0
	928,281
	0
	
	

	
	
	2022
	500,388
	0
	0
	500,388
	0
	
	

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	 Подпрограмма 3. – «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Иссинского района Пензенской области» 
	

	Цель: Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан
	

	
	

	3.1
	Основное мероприятие

«Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	11025,88
	0
	419,10
	2356,78
	8250,0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	2019
	0,0
	0
	
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	1500,0
	0
	0
	0
	1500,0
	
	

	
	
	
	2021
	3375,0
	0
	0
	0
	3375,0
	
	

	
	
	
	2022
	4048,98
	0
	419,10
	254,88
	3375,0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	1696,0
	0
	0
	1696,0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	135,3
	
	
	135,3
	
	
	

	
	
	
	2026
	135,3
	
	
	135,3
	
	
	

	
	
	
	2027
	135,3
	
	
	135,3
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	

	3.1.1
	Завершение строительством объекта

«Полигон ТБО».

Степень готовности 43%;.
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	8250,0
	0
	0
	0
	8250,0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0,0
	0
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	2019
	0,0
	0
	
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	1500,0
	0
	0
	0
	1500,0
	
	

	
	
	
	2021
	3375,0
	0
	0
	0
	3375,0
	
	

	
	
	
	2022
	3375,0
	0
	0
	0
	3375,0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.2.
	Основное мероприятие

реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт тепловых сетей и сооружений

в том числе
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	1873,98
	0
	419,10
	1454,88
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	673,98
	0
	419,10
	254,88
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	1200,00
	0
	0
	1200,00
	0
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Модернизация теплового оборудования котельной Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей р.п.Исса имени Героя Советского Союза Н.Н.Гаврилова»
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	1873,98
	0
	419,10
	1454,88
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	    0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	673,98
	0
	419,10
	254,88
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	1200,00
	0
	0
	1200,00
	0
	
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.3
	Основное мероприятие

Благоустройство населенных пунктов

Иссинского района
	Администрация Иссинского района Пензенской области

Межбюджетные

трансферты
	Итого
	901,9
	0
	0
	901,9
	0
	Улучшение комфортного

проживания населения
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	2024
	496,0
	0
	0
	496,0
	
	
	

	
	
	
	2025
	135,3
	0
	0
	135,3
	
	
	

	
	
	
	2026
	135,3
	0
	0
	135,3
	
	
	

	
	
	
	2027
	135,3
	0
	0
	135,3
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий 

Ликвидация несанкционированных свалок


	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	901,9
	0
	0
	901,9
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	496,0
	0
	0
	496,0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	135,3
	0
	0
	135,3
	0
	
	

	
	
	
	2026
	135,3
	0
	0
	135,3
	0
	
	

	
	
	
	2027
	135,3
	0
	0
	135,3
	0
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по подпрограмме 3.
	
	Итого
	11025,88
	0
	419,10
	2356,78
	8250.0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	1500,0
	0
	0
	0
	1500,0
	
	

	
	
	
	2021
	3375,0
	0
	0
	0
	3375,0
	
	

	
	
	
	2022
	4048,98
	0
	419,10
	254,88
	3375,0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	1696,0
	0
	0
	1696,0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	135,3
	0
	0
	135,3
	0
	
	

	
	
	
	2026
	135,3
	0
	0
	135,3
	0
	
	

	
	
	
	2027
	135,3
	0
	0
	135,3
	0
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иссинском районе Пензенской области»;
	

	Цель: Переход Иссинского района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.
	

	
	

	4.1
	Основное мероприятие:

«Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с муниципальным участием, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте»
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:

	4.1.1
	развитие энергосервисных услуг
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Внедрение систем автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения в бюджетных учреждениях
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3
	Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Основное мероприятие:

повышение теплоизоляционных качеств строений, принадлежащих учреждениям и организациям бюджетной сферы Иссинского района на период 

2016-2026 годы
	Администрация Иссинского района Пензенской области

Межбюджетные

трансферты
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Установка оконных блоков с

тройным остеклением в зданиях

бюджетных учреждений
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по подпрограмме 4.
	
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 5 – Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иссинском районе Пензенской области

 
	

	Цель: выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них).
	

	
	

	5.1
	Основное мероприятие:

«Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района»


	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	295057,913
	0
	220040,448
	75017,465
	0
	
	

	
	
	
	2016
	3953,5
	0
	0
	3953,5
	0
	
	

	
	
	
	2017
	5023,41
	0
	0
	5023,41
	0
	
	

	
	
	
	2018
	4324,042
	0
	0
	4324,042
	0
	
	

	
	
	
	2019
	8642,396
	0
	4744,4
	3897,996
	0
	
	

	
	
	
	2020
	31242,267
	0
	12000,0
	19242,267
	0
	
	

	
	
	
	2021
	3669,9
	0
	0
	3669,9
	0
	
	

	
	
	
	2022
	43808,534
	0
	37350,00
	6458,534
	0
	
	

	
	
	
	2023
	45468,60
	0
	39 358, 40
	6110,2
	0
	
	

	
	
	
	2024
	38745,264
	0
	31587,648
	7157,616
	0
	
	

	
	
	
	2025
	50858,7
	
	45000,00
	5858,7
	
	
	

	
	
	
	2026
	55821,3
	
	50000,00
	5821,3
	
	
	

	
	
	
	2027
	3500
	
	
	3500,00
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Содержание автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	итого
	37283,94
	0
	0
	37283,94
	0
	
	

	
	
	
	2016
	2900,0
	0
	0
	2900,0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	3500,0
	0
	0
	3500,0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	1710,093
	0
	0
	1710,093
	0
	
	

	
	
	
	2019
	2064,064
	0
	0
	2064,064
	0
	
	

	
	
	
	2020
	1545,82
	0
	0
	1545,82
	0
	
	

	
	
	
	2021
	2816.6
	0
	0
	2816,6
	0
	
	

	
	
	
	2022
	3154,744
	0
	0
	3154,744
	0
	
	

	
	
	
	2023
	3848,331
	0
	0
	3848,331
	0
	
	

	
	
	
	2024
	4044,288
	0
	0
	4044,288
	0
	
	

	
	
	
	2025
	4100,000
	0
	0
	4100,000
	0
	
	

	
	
	
	2026
	4100,000
	0
	0
	4100,000
	0
	
	

	
	
	
	2027
	3500,0
	0
	0
	3500,0
	0
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.2
	Ремонт автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них


	
	Итого
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	2361,382
	0
	0
	2361,382
	0
	
	

	
	
	
	2019
	6190,736
	
	4744,4
	1446,336
	0
	
	

	
	
	
	2020
	29225,3
	
	12000,0
	17225,3
	
	
	

	
	
	
	2021
	707,4
	
	0
	707,4
	
	
	

	
	
	
	2022
	39775,79
	
	37350,00
	2425,79
	
	
	

	
	
	
	2023
	41430,269
	
	39 358, 40
	2071,869
	
	
	

	
	
	
	2024
	 33250,153
	0
	 31587,6
	1662,553
	
	
	

	
	
	
	2025
	46608,7
	0
	45000,00
	1608,7
	0
	
	

	
	
	
	2026
	51721,3
	0
	50000,00
	1721,3
	0
	
	

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:

-Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с.Никифоровка» Иссинского района Пензенской области, расположенной по адресу: Пензенская область, Иссинский район 


	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	5019,86
	0
	4768,3
	250,96
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	5019,86
	0
	4768,3
	250,96
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	-Ремонт автомобильной дороги «с.Бутурлино-с.Приволье» Иссинского района Пензенской области, расположенной по адресу: Пензенская область, Иссинский район
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	4924,5
	0
	4678,3
	246,2
	0
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	4924,5
	0
	4678,3
	246,2
	0
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к р.п.Исса с Юго-восточной стороны от автодороги «с.Исса-с.Николаевка» Иссинского района Пензенской области, расположенной по адресу: Пензенская область, Иссинский район
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	9468,6
	0
	7321,7
	2146.9
	0
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	9468,6
	0
	7321,7
	2146.9
	0
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Ремонт автомобильной дороги «с.Николаевка-р.п.Исса» Иссинского района Пензенской области, расположенной по адресу: Пензенская область, Иссинский район
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	14053,4
	0
	0
	14053,4
	0
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	14053,4
	0
	0
	14053,4
	0
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к р.п.Исса»
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	759,30
	
	
	759,300
	
	
	

	
	
	
	2020
	299,3
	
	
	299,3
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	460,00
	
	
	460,00
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Ремонт автомобильных дорог Пензенская область, Иссинский район:

«Булычево-Долгоруково», 

с.Уварово: начало: 50 м на восток от кладбища с.Уварово»,

«с.Николаевка-р.п.Исса»-«с.Александровка-с.Дмитриевка»

«Подъезд к с.Бекетовка», 

«Лунино-Исса»-Дмитриевка» «Подъезд к с.Никифоровка»
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	
	0
	
	
	0
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	0
	0
	
	0
	
	

	
	
	
	2021
	531,5
	
	
	531,5
	
	
	

	
	
	
	2022
	39315,790
	
	37350,00
	1965,790
	
	
	

	
	
	
	2023
	41430,269
	
	39 358, 40
	2071,869
	
	
	

	
	
	
	2024
	 33250,153
	
	31587,6
	1662,553
	
	
	

	
	
	
	2025
	46608,7
	0
	45000,00
	1608,7
	
	
	

	
	
	
	2026
	51721,3
	0
	50000,00
	1721,3
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	Установка дорожных знаков Иссинского района 

Пензенской области
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	73,3
	0
	0
	73,3
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	35,0
	0
	0
	35,0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	8,3
	0
	0
	8,3
	0
	
	

	
	
	
	2021
	30,00
	0
	0
	30,0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.3
	Подготовка проектно-сметной документации с государственной экспертизой

на содержание, ремонт автодорог межпоселковых общего

пользования, диагностика автомобильных дорог,

разработка проекта «Организация дорожного движения»,

организация строительного контроля
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	2828,238
	0
	0
	2828,236
	0
	
	

	
	
	
	2016
	53,5
	0
	0
	53,5
	0
	
	

	
	
	
	2017
	30,0
	0
	0
	30,0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	252,567
	0
	0
	252,567
	0
	
	

	
	
	
	2019
	387,596
	0
	0
	387,596
	0
	
	

	
	
	
	2020
	471,147
	0
	0
	471,147
	0
	
	

	
	
	
	2021
	145,9
	0
	0
	145,9
	0
	
	

	
	
	
	2022
	740,526
	0
	0
	740.526
	0
	
	

	
	
	
	2023
	197,000
	0
	0
	197,000
	0
	
	

	
	
	
	2024
	250,00
	0
	0
	250,00
	0
	
	

	
	
	
	2025
	150,00
	
	
	150,00
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.4
	Иные межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Иссинского района  Пензенской области бюджетам муниципальных образований Исссинского района Пензенской области на софинансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

в границах населенных пунктов

Иссинского района

в том числе:

- Ремонт автомобильной дороги

общего пользования  местного

значения

«Автодорога» протяженность 3000 метров. Инвентарный номер 56:226:002: 000017900;

адрес местоположения:

50 метров на восток от кладбища с.Уварово Иссинского района Пензенской области.

- Содержание автомобильных дорог

муниципального значения  в границах населенного пункта р.п.Исса

Иссинского района Пензенской области


	Администрация Иссинского района Пензенской области

Администрация Иссинского района Пензенской области

Администрация Иссинского района Пензенской области


	Итого
	2493,41
	0
	0
	2493,41
	0
	
	

	
	
	
	2016
	1000,0
	0
	0
	1000,0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	1493,41
	0
	0
	1493,41
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020


	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Итого:


	1493,41
	0
	0
	1493,41
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	1493,41
	0
	0
	1493,41
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020


	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Итого:
	1000,0
	0
	0
	1000,0
	0
	
	

	
	
	
	2016
	1000,0
	0
	0
	1000,0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020


	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Всего по подпрограмме 5.
	
	Итого
	295057,913
	0
	220040,448
	75017,465
	0
	
	

	
	
	
	2016
	3953,5
	0
	0
	3953,5
	0
	
	

	
	
	
	2017
	5023,41
	0
	0
	5023,41
	0
	
	

	
	
	
	2018
	4324,042
	0
	0
	4324,042
	0
	
	

	
	
	
	2019
	8642,396
	0
	4744,4
	3897,996
	0
	
	

	
	
	
	2020
	31242,267
	0
	12000,0
	19242,267
	0
	
	

	
	
	
	2021
	3669,9
	0
	0
	3669,9
	0
	
	

	
	
	
	2022
	43808,534
	0
	37350,00
	6458,534
	0
	
	

	
	
	
	2023
	45468,60
	0
	39 358, 40
	6110,2
	0
	
	

	
	
	
	2024
	38745,264
	0
	31587,648
	7157,616
	0
	
	

	
	
	
	2025
	50858,7
	
	45000,00
	5858,7
	0
	
	

	
	
	
	2026
	55821,3
	
	50000,00
	5821,3
	0
	
	

	
	
	
	2027
	3500,00
	
	
	3500,00
	0
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 6. – «Повышение безопасности дорожного движения в Иссинском районе Пензенской области».
	

	Цель: Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 28,82 процента по сравнению с 2013 годом.
	

	
	

	6.1
	Основное мероприятие:

Мероприятия по повышению

безопасности дорожного

движения»
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	39,516
	0
	0
	39,516
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	8.8
	0
	0
	8.8
	0
	
	

	
	
	
	2018
	30,716
	0
	0
	30,716
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:

	6.1.1
	Приобретение и установка баннеров, размещение в СМИ, на сайтах администраций района и поселений материалов на тему профилактики

нарушений правил

дорожного движения

не реже одного раза в

месяц.
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	39,516
	0
	0
	39,516
	0
	повышение профессиональной надежности водителей, сокращение дорожно-транспортных происшествий.
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	8.8
	0
	0
	8.8
	0
	
	

	
	
	
	2018
	30,716
	0
	0
	30,716
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.2
	Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, в подразделения МЧС России, привлекаемые к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	повышение эффективности деятельности подразделений МЧС России, привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.3
	Создание системы объективного контроля параметров движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.4
	Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей,
	Администрация Иссинского района Пензенской области

Межбюджетные

трансферты
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по подпрограмме 6.
	
	Итого
	39,516
	0
	0
	39,516
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	8.8
	0
	0
	8.8
	0
	
	

	
	
	
	2018
	30,716
	0
	0
	30,716
	0
	
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2022


	0


	0


	0


	0


	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024

2025

2026

2027
	0

0

0

0
	0
	0
	0

0

0

0
	0
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	


	Подпрограмма 7. – «Улучшение качества пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах Иссинского района Пензенской области». 
	

	Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Иссинский район Пензенской области»
	

	
	

	7.1
	Основное мероприятие:

Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально - значимым маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Иссинкий район Пензенской области»
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	15560,332
	0
	0
	15560,332
	0
	
	

	
	
	
	2016
	910,0
	0
	0
	910,0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	703.4
	0
	0
	703.4
	0
	
	

	
	
	
	2018
	1135,0
	0
	0
	1135,0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	1263,765
	0
	0
	1263,765
	0
	
	

	
	
	
	2020
	1118,8
	0
	0
	1118,8
	0
	
	

	
	
	
	2021
	1187,333
	0
	0
	1187,333
	0
	
	

	
	
	
	2022
	1383.0
	0
	0
	1383.0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	1483,544
	0
	0
	1483,544
	
	
	

	
	
	
	2024
	1670,79
	0
	0
	1670,79
	
	
	

	
	
	
	2025
	1604,7
	0
	0
	1604,7
	
	
	

	
	
	
	2026
	1550,0
	0
	0
	1550,00
	
	
	

	
	
	
	2027
	1550,0
	0
	0
	1550,00
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	

	7.1.1
	Регулярность движения

автобусов по маршрутам

на территории

Иссинского района

Пензенской области

(возмещение части затрат автоперевозчиков, возникающих

при перевозке пассажиров на

маршрутах регулярных перевозок

автомобильным транспортом в

межмуниципальном сообщении)
	Администрация Иссинского района Пензенской области
	Итого
	15560,332
	0
	0
	15560,332
	0
	
	

	
	
	
	2016
	910,0
	0
	0
	910,0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	703.4
	0
	0
	703.4
	0
	
	

	
	
	
	2018
	1135,0
	0
	0
	1135,0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	1263,765
	0
	0
	1263,765
	0
	
	

	
	
	
	2020
	1118,8
	0
	0
	1118,8
	0
	
	

	
	
	
	2021
	1187,333
	0
	0
	1187,333
	0
	
	

	
	
	
	2022
	1383.0
	
	
	1383.0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	1483,544
	
	
	1483,544
	
	
	

	
	
	
	2024
	1670,79
	0
	
	1670,79
	
	
	

	
	
	
	2025
	1604,7
	0
	0
	1604,7
	0
	
	

	
	
	
	2026
	1550,00
	0
	0
	1550,00
	0
	
	

	
	
	
	2027
	1550,00
	0
	0
	1550,00
	0
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по подпрограмме 7.
	
	Итого
	15560,332
	0
	0
	15560,332
	0
	
	

	
	
	
	2016
	910,0
	0
	0
	910,0
	0
	
	

	
	
	
	2017
	703.4
	0
	0
	703.4
	0
	
	

	
	
	
	2018
	1135,0
	0
	0
	1135,0
	0
	
	

	
	
	
	2019
	1263,765
	0
	0
	1263,765
	0
	
	

	
	
	
	2020
	1118,8
	0
	0
	1118,8
	0
	
	

	
	
	
	2021
	1187,333
	0
	0
	1187,333
	0
	
	

	
	
	
	2022
	1383.0


	0

0
	0

0
	1383.0


	0

0
	
	

	
	
	
	2023
	1483,544
	0
	0
	1483,544
	0
	
	

	
	
	
	2024
	1670,79
	0


	0


	1670,79
	
	
	

	
	
	
	2025
	1604,7
	0
	0
	1604,7
	
	
	

	
	
	
	2026
	1550,00

0
	0
	0
	1550,00

0
	
	
	

	
	
	
	2027
	1550,00

0
	0
	0
	1550,00

0
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	


	
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ
	
	Итого
	395622,012
	1293,1
	287597,348
	96019,564
	10712,00
	
	

	
	
	
	2016
	4916,5
	0
	0
	4916,5
	0
	
	

	
	
	
	2017
	5835,61
	0
	0
	5835,61
	0
	
	

	
	
	
	2018
	6716,758
	210,4
	587,5
	5706,858
	212,0
	
	

	
	
	
	2019
	14507,761
	1015,7
	5584,5
	5657,561
	2250
	
	

	
	
	
	2020
	34495,549
	0
	12000,0
	20995,549
	1500,00
	
	

	
	
	
	2021
	75427,814
	0
	65750,7
	6302,114
	3375,00
	
	

	
	
	
	2022
	49051,922
	0
	37350,0
	8326,922
	3375,00
	
	

	
	
	
	2023
	46952,144
	0
	39 358, 40
	7593,744
	0
	
	

	
	
	
	2024
	41890,154
	0
	31587,648
	10524,406
	0
	
	

	
	
	
	2025
	52839,1
	32,3
	45189,3
	7598,7
	0
	
	

	
	
	
	2026
	57938,7
	34,7
	50189,3
	7695,9
	0
	
	

	
	
	
	2027
	5050,0
	0
	0
	5050,0
	0
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 8

к муниципальной Программе «Развитие территорий,

 жилищного строительства,

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение  транспортных услуг 

Иссинского района 

Пензенской области на 2014-2025годы»
ПЛАН

реализации муниципальной программы Иссинского района Пензенской области

«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг 
  Иссинского района Пензенской области» на очередной финансовый 2025год
	N

п/п
	{М=МЕТ18}Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия <*>
	{М=МЕТ19}Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия <**>
	Единица измерения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	{М=МЕТ20}1 кв.
	1 п/г
	9 мес.
	{М=МЕТ21}год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1А «Комплексное развитие сельских территорий Иссинского района Пензенской  области»
	
	тыс.

руб.
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Основное мероприятие

«Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых специалистов, в благоустроенном жилье»
	
	тыс.

руб.
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
	
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	246,3

	1.2
	Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"

района Пензенской области
	
	тыс.

руб
	0
	0
	0
	0

	2.
	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Иссинского района Пензенской области»
	
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие

«Строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий»

в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.2
	 «Передача полномочий органами местного самоуправления Иссинского района Пензенской области»
	
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по градостроительной деятельности в соответствии с заключенными соглашениями
	Градостроительная документация
	тыс. руб.
	
	
	
	

	2.3
	Строительство инженерных коммуникаций для участков массовой жилищной застройки в населенных пункта

Пензенской

области
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	Подпрограмма 3  «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Иссинского района Пензенской области»
	
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	154,1

	
	Основное мероприятие: Благоустройство населенных пунктов
	
	тыс. руб
	0
	0
	0
	154,1

	
	в том числе: Ликвидация несанкционированных свалок
	
	тыс. руб
	0
	0
	0
	154,1

	5.
	Подпрограмма 5 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иссинском районе Пензенской области»
	
	тыс. руб.
	
	
	
	

	5.1
	Основное мероприятие:

«Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района»
	
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Содержание межселенческих автодорог общего пользования 
	тыс. руб.
	2000.0
	2100,0
	2200,0
	3527.2

	5.1.2
	Ремонт автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них
	сокращение дорожно-транспортных происшествий
	Тыс.

руб
	25000.0
	35000,0
	40000,0
	42592,8

	5.1.3
	Установка дорожных знаков
	сокращение дорожно-транспортных происшествий
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0

	5.1.4
	Подготовка проектно-сметной документации

на содержание, ремонт автодорог межпоселковых общего

пользования,

разработка проекта «Организация дорожного движения»
	сокращение дорожно-транспортных происшествий
	Тыс.руб.
	150,0
	150,0
	150,0
	250,0

	6.
	Подпрограмма 6. – «Повышение безопасности дорожного движения в Иссинском районе Пензенской области».
	
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие:

Мероприятия по повышению

безопасности дорожного

движения» 
	сокращение дорожно-транспортных происшествий
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	Приобретение и установка баннеров, размещение в СМИ, на сайтах администраций района и поселений материалов на тему профилактики

нарушений правил

дорожного движения

не реже одного раза в

месяц.
	сокращение дорожно-транспортных происшествий
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	7.
	Подпрограмма 7 «Улучшение качества пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах Иссинского района Пензенской области»
	
	тыс. руб.
	385,75
	771,5
	1157,25
	1543,0

	7.1
	Основное мероприятие:

«Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально - значимым маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Иссинкий район Пензенской области»
	
	тыс. руб.
	385,75
	771,5
	1157,25
	1543,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	Регулярность движения автобусов по маршрутам на территории Иссинского района Пензенской области (возмещение части затрат автоперевозчиков, возникающих при перевозке пассажиров на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении)
	Возмещение части затрат автоперевозчиков, возникающих при перевозке пассажиров на

муниципальных маршрутах
	тыс. руб.
	385,75
	771,5
	1157,25
	1543,0


З 

Приложение № 9

к муниципальной Программе «Развитие территорий,

 жилищного строительства,  модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение  транспортных услуг 

Иссинского района Пензенской области»
СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы 

Иссинского района Пензенской области (подпрограмм)

«Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского района Пензенской области»                               
	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Определение показателя

<1>
	Временные характеристики показателя

<2>
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю

<3>
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности

<4>
	Объект и единица наблюдения

<5>
	Охват единиц совокупности

<6>
	Ответственный за сбор данных по показателю

<7>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Ввод жилья для граждан, проживающих в Иссинском районе Пензенской области
	Кв. м на одного человека
	Определяет ввод жилья на одного человека
	1 раз в год
	Кв - ввод жилья для граждан, проживающих в Иссинском районе Пензенской области определяется по формуле:

Кв=S/N
	S – площадь введенного жилищного фонда на конец года, кв.м;

N – количество человек получивших введенное жилье на конец года, ед.
	Отчеты отдела по делам строительства и архитектуры администрации Иссинского района пензенской области
	-
	-
	Отдел по делам строительства и архитектуры администрации Иссинского района Пензенской области

	2
	Повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой централизованного водоснабжения
	% к предыдущему году
	Определяет динамику обеспеченности сельского населения питьевой водой централизованного водоснабжения
	1 раз в год
	Ко – показатель уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой централизованного водоснабжения

Ко=Nо/Nобщ
	Nо – количество жилых домов обеспеченных питьевой водой централизованного водоснабжения в текущем году, ед.

Nобщ – количество жилых домов обеспеченных питьевой водой централизованного водоснабжения в следующем году, ед.
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	3
	Экономия природного газа в натуральном выражении
	Тыс. куб. метров
	Определяет динамику экономии природного газа
	1 раз в год
	Vэ – показатель экономии природного газа в натуральном выражении

Vэ= Vт.г.- Vп.г.
	Vт.г. – объем отпущенного газа в текущем году, тыс.куб.м.

Vп.г. - объем отпущенного газа в следующем  году, тыс.куб.м.
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	4
	Снижение уровня аварийности на территории Иссинского района Пензенской области на 28,8 %
	% к предыдущему году
	Определяет динамику снижения уровня аварийности 
	1 раз в год
	Nа – доля снижения аварийности на территории Иссинского района Пензенской области

Nа =Nат/ Nас

	Nат – количество произошедших аварий в текущем году, ед.

 Nас - количество произошедших аварий в следующем  году, ед.
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	Подпрограмма 1

	1
	Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в Иссинском районе 
	Кв.м.
	Определяет ввод (приобретение) жилья для сельских граждан
	1 раз в год
	Квс – количество введенного (приобретенного) жилья для сельских граждан, кв.м


	Квс – количество введенного (приобретенного) жилья для сельских граждан, кв.м


	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	2
	Ввод в действие объектов социальной сферы: 2-х учреждений культурно-досугового типа на 500 мест
	Ед.
	Определяет ввод в действие объектов социальной сферы
	1 раз в год
	Кво – количество введенных в действие объектов социальной сферы
	Кво – количество введенных в действие объектов социальной сферы
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	3
	Сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях Иссинского района в аварийном состоянии
	%
	Сокращение числа учреждений культурно-досугового типа находящихся в аварийном состоянии
	1 раз в год
	Кд – показатель сокращения числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях Иссинского района Пензенской области

Кд= Кдтг/ Кдсг
	Кдтг – количество учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях в аварийном состоянии  текущем году, ед.

 Кдсг -  количество учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях в аварийном состоянии  следующем году, ед.
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	Подпрограмма 2

	1
	Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Иссинского района 
	кв.м.
	Ввод жилья в эксплуатацию на территории Иссинского района Пензенской области
	1 раз в год
	Si- площадь вводимого жилья в эксплуатацию на конец года, в кв.м.
	Si- площадь вводимого жилья в эксплуатацию на конец года, в кв.м.
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Отдел по делам строительства и архитектуры администрации Иссинского района 

	2
	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	%
	Определяет динамику введенной общей площади по отношению к общей площади жилья
	1 раз в год
	Sу – показатель удельного веса введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда

 Sу= Sв/Sобщ
	Sв – площадь введенного жилищного фонда

Sобщ – общая площадь жилищного фонда
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Отдел по делам строительства и архитектуры администрации Иссинского района 

	3
	Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство» по отношению к 2012 году
	%
	Определяет динамику  снижения средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство» по отношению к 2012 году
	1 раз в год
	Nс – показатель снижения средней стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке

Nс=Nстг/ Nссг
	Nстг – средняя стоимость кв.м. жилья на первичном рынке в текущем году, тыс.руб.

 Nссг - средняя стоимость кв.м. жилья на первичном рынке в следующем году, тыс.руб.

 
	Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	Подпрограмма 3

	1
	Ликвидация нерентабельных котельных
	% к предыдущему году
	Определяет динамику ликвидиции нерентабельных котелен
	1 раз в год
	Nл – показатель ликвидации нерентабельных котелен

Nл=Nлтг/ Nлсг
	Nлтг – количество ликвидированных нерентабельных котелен в текущем году, ед.

Nлсг - количество ликвидированных нерентабельных котелен в следующем году, ед.
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	2
	Ремонт артезианских скважин
	% к предыдущему году
	Определяет динамику ремонта артезианских скважин
	1 раз в год
	Nа – показатель отремонтированных артезианских скважин

Nа=Nатг/ Nасг
	Nатг – количество отремонтированных артезианских скважин в текущем году, ед.

Nасг - количество отремонтированных артезианских скважин в следующем  году, ед.
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	3
	Увеличение водоснабжения до 95 % населения района от централизованных водопроводных сетей
	% к предыдущему году
	Определяет динамику увеличения водоснабжения населения от централизованного водоснабжения
	1 раз в год
	Nв – показатель увеличения водоснабжения населения от централизованных водопроводных сетей
Nв=Nвтг/ Nвсг
	Nвтг – количество населения получивших водоснабжение от централизованных водопроводных сетей в текущем году, ед.

Nвсг - количество населения получивших водоснабжение от централизованных водопроводных сетей в следующем году, ед.
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	Подпрограмма 4

	1
	Снижение энергоемкости муниципального продукта Иссинского района 
	кг.у.т./тыс.руб.
	Определяет динамику снижения энергоемкости МП Иссинского района 
	1 раз в год
	Nэ – показатель снижения энергоемкости МП Иссинского района Пензенской области

Nэ=Nэтг/ Nэмп
	Nэтг – потребление топливно-энергетических ресурсов муниципального района в текущем году, кг.у.т.

Nэмп – муниципальный продукт, тыс.руб.
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	2
	Доля учреждений бюджетной сферы Иссинского района Пензенской области, организаций с участием муниципального образования прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию
	% к общему числу потребителей
	Увеличение доли бюджетной сферы Иссинского района Пензенской области, организаций с участием муниципального образования прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию
	1 раз в год
	Nэоб – доля учреждений бюджетной сферы Иссинского района Пензенской области, организаций с участием муниципального образования прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию

Nэоб=Nэоп/ Nбу
	Nэоп – количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования и энергетическая паспортизация, ед.

Nбу – общее количество учреждений бюджетной сферы Иссинского района Пензенской области, организаций, ед.
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	3
	Доля энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, вода, газ) централизованного энергосбережения, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета
	% к общему числу потребителей
	Увеличение доли энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, вода, газ) централизованного энергосбережения, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета
	1 раз в год
	Nэпу – доли энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, вода, газ) централизованного энергосбережения, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета

 Nэпу=Nэv/ Nv
	Nэv – количество потребителей ЭР, расчеты за которые осуществляют с использованием приборов учета, ед.

Nv – общее количество потребителей энергетических ресурсов, ед.
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	Подпрограмма 5

	1
	Сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на уровне –четыре процента
	% к общей протяженности автодорог
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения 
	1 раз в год
	Nд – доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения

 Nд=Sд/Sобщ
	Sд – протяженность автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям

Sобщ – общая протяженность автомобильных дорог местного значения
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	2
	Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на уровне 100 процентов
	% к общей протяженности автодорог
	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения
	1 раз в год
	Nдс – доля протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание 

Nдс=Sдс/Sобщс
	Sдс –  протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание 

Sобщс – общая протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание 


	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	Подпрограмма 6

	1
	Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2024 году на 28,82 процента по сравнению с 2013 годом
	% к предыдущему году
	Определяет динамику сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий
	1 раз в год
	Кс – показатель снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий

Кс=Кстг/Кссг
	Кстг – количество смертельных исходов от дорожно-транспортных происшествий в текущем году, ед.

Кссг - количество смертельных исходов от дорожно-транспортных происшествий в следующем году, ед.
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	Подпрограмма 7

	1
	Регулярность движения автобусов по маршрутам
	% к общему количеству рейсов
	Определяет динамику увеличения движения автобусов по маршрутам
	1 раз в год
	Nр – показатель регулярности движения автобусов по маршрутам

Nр=Кф/Кп
	Кф – фактическое количество рейсов в текущем году, ед.

Кп – плановое количество рейсов в текущем году, ед.


	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области

	2
	Увеличение доли населенных пуктов охваченных автобусным сообщением до 100 процентов
	% к общему числу населенных пунктов
	Определяет динамику увеличения населенных пунктов охваченных автобусным сообщением
	1 раз в год
	Nа – доля населенных пунктов охваченных автобусным сообщением

Nа=Кфа/Кобща
	Кфа – фактическое количество населенных пунктов охваченных автобусным сообщением, ед.
Кобща – общее количество населенных пунктов охваченных автобусным сообщением, ед.


	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Иссинского района Пензенской области


Приложение № 10

к муниципальной Программе «Развитие территорий,

 жилищного строительства,

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение  транспортных услуг 

Иссинского района 

Пензенской области»
Порядок

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Иссинского района Пензенской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  Иссинского района Пензенской области «Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация  жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского  района Пензенской области»

          1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013  № 412-п  «Об утверждении муниципальной  программы Иссинского района Пензенской области «Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского района  Пензенской области» (с изменениями) и определяет механизм предоставления из бюджета Иссинского района Пензенской области иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Иссинского района Пензенской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Иссинского района Пензенской области «Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского района  Пензенской области», а именно на:    

 -премирование органов местного самоуправления муниципальных образований  по результатам проведенного конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт Иссинского района Пензенской области».

 -мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, на софинансирование расходов по изготовлению проектно-сметной документации на строительство здания дома культуры

- Мероприятие по развитию водоснабжения Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района  на изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция сетей водопровода и бурение разведочно-

эксплуатационной водоразборной скважины для водоснабжения

  Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Иссинского района Пензенской области на:    

 -премирование органов местного самоуправления муниципальных образований  по результатам проведенного конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт Иссинского района Пензенской области» производится  по итогам конкурса на основании протокола администрации Иссинского района Пензенской области. 

 Условием предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Иссинского района Пензенской области на мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, на софинансирование расходов по изготовлению проектно-сметной документации на строительство здания дома культуры является включение муниципального образования в перечень участников программы. Для этого  в срок до 20 апреля текущего года представляют в администрацию Иссинского района Пензенской области следующие документы:

- заявка муниципального образования, составленная в произвольной форме, с обоснованием потребности в межбюджетных трансфертах.

- выписка из решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год, подтверждающая включение расходов на софинансирование за счет средств муниципального образования расходов на изготовление проектно-сметной документации на строительство здания дома культуры в размере не менее 30% общей стоимости работ;

- выписка из решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год, подтверждающая включение расходов на софинансирование за счет средств муниципального образования расходов на изготовление проектно-сметной документации на «Реконструкция сетей водопровода и бурение разведочно-эксплуатационной водоразборной

скважины для водоснабжения в размере не менее 10% общей стоимости работ;

Для перечисления иных межбюджетных трансфертов муниципальные образования предоставляют в администрацию следующие документы:

- копии контрактов (договоров) на выполнение подрядных работ, оказание услуг, поставку продукции;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- копии документов, подтверждающих перечисление средств бюджета муниципального образования Иссинского района на финансирование выполненных работ;  

- при оплате кредиторской задолженности - акт сверки взаимных расчетов.

          2. Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Иссинского района Пензенской области, передаваемых бюджетам поселений Иссинского района Пензенской области в виде иных межбюджетных трансфертов.

           3. Администрация  Иссинского района Пензенской области производит перечисление средств из бюджета Иссинского района Пензенской области в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений Иссинского района Пензенской области с отражением их в доходах соответствующего бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

          Операции по кассовым расходам бюджетов поселений Иссинского района Пензенской области, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств в Финансовом управлении администрации Иссинского района Пензенской области.

          4. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

          5. Ответственность за соблюдение установленного порядка и достоверность предоставленных сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований  Иссинского района Пензенской области.

         6. Органы местного самоуправления муниципальных образований  по результатам финансового года предоставляют в администрацию Иссинского района Пензенской области  отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов в срок до 1 февраля года следующего за отчетным согласно приложению № 13 к настоящему порядку.

          7. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов осуществляется Финансовым управлением администрации Иссинского района Пензенской области.

          8. При выявлении нецелевого использования бюджетных средств они подлежат изъятию в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение № 11

к муниципальной Программе «Развитие территорий,

 жилищного строительства,

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение  транспортных услуг 

Иссинского района 

Пензенской области»
ПОРЯДОК

предоставления иных межбюджетных трансфертов за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Иссинского района  Пензенской области бюджетам муниципальных образований Исссинского района Пензенской области на софинансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления в 2016 -2024 годы иных межбюджетных трансфертов за счет средств дорожного фонда Иссинского района  Пензенской области бюджетам муниципальных образований Иссинского района Пензенской области, (далее - муниципальные образования) участвующих в мероприятиях подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иссинском районе Пензенской области» муниципальной программы Иссинского района Пензенской области «Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области», утвержденной постановлением администрации Иссинского района Пензенской области от от 08.11.2013 № 412-п  «Об утверждении муниципальной программы Иссинского района Пензенской области «Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области» (с изменениями) на софинансирование мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

     2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований Иссинского района Пензенской области администрацией Иссинского района Пензенской области (далее - Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Иссинского района  Пензенской области на текущий финансовый год в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания представителей Иссинского района  Пензенской области о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

     3. Получателем иных межбюджетных трансфертов является муниципальное образование, участвующее в реализации мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования в размере 20%. 

     4. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является предоставление в администрацию Иссинского района Пензенской области следующих документов:
     а) сопроводительного письма, составленного в произвольной форме и содержащего сведения о наименовании объектов, технические характеристики и сметную стоимость работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения подписанного главой администрации муниципального образования;
     б) нормативного правового акта уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования, предусматривающего реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего Порядка;
     в) календарного плана-графика выполнения работ;
     г) документа об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     д) выписку из решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования о наличии в бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства согласно размеру уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образований за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Иссинского района  Пензенской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

          5. Указанные в пункте 4 документы предоставляются в администрацию Иссинского района в срок до 1апреля текущего года.
     6. критериями отбора муниципальных образований являются:
     6.1. полнота предоставления документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
     6.2. предоставление документов, указанных в пункте 4, в сроки, установленные пунктом 5 Порядка;
     6.3. обеспечение софинансирования из бюджета муниципального образования в размере установленном порядком. 
     7. Администрация Иссинского района Пензенской области в течение 5 рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, проводит рассмотрение этих документов (далее - отбор) и в случае соответствия критериям отбора, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, выдает муниципальному образованию уведомление по расчетам между бюджетами в объемах иных  межбюджетных трансфертов предусмотренных подпрограммой.
     Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании двусторонних соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаемых между уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования и администрацией Иссинского района (далее - Соглашение).




     В течение 10 рабочих дней после окончания отбора администрация Иссинского района  заключает с уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Соглашение, согласно приложению №8;
     8. В случае несоответствия критериям отбора, установленным пунктом 6 настоящего Порядка администрация Иссинского района Пензенской области в течение 5 рабочих дней с даты окончания отбора  письменно уведомляет об этом муниципальное образование с указанием несоблюденных критериев отбора.
     9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Иссинского района Пензенской области на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования,  на основании следующих представленных документов (в двух экземплярах) муниципальным образованием в администрацию Иссинского района Пензенской области:
     - заявка на перечисление иных межбюджетных трансфертов;
     - копии контрактов (договоров) на выполнение строительно-монтажных работ;
     - копии контрактов (договоров) на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах;
     - сметная документация на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом индекса удорожания сметной стоимости, рассчитанной государственным автономным учреждением Пензенской области "Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области";
     - справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
     - копии документов, подтверждающих перечисление средств бюджета муниципального образования на софинансирование выполненных работ.
     - при оплате кредиторской задолженности - акт сверки взаимных расчетов.
     10. Объем перечисляемых иных межбюджетных трансфертов  бюджету муниципального образования определяется согласно уровню софинансирования, приведенного в настоящем Порядке, от стоимости выполненных строительно-монтажных работ.
     Перечисление иных межбюджетных трансфертов  не производится в случае непредставления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
     11. Отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, представляется в администрацию Иссинского района Пензенской области по форме и в сроки, установленные Соглашением, согласно приложению №2
     12. Ответственность за достоверность предусмотренных настоящим Порядком представляемых сведений возлагается на уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования.
     13. Предоставление иных межбюджетных трансфертов приостанавливается при несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований условий их предоставления, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации.
     14. Администрация  обеспечивает соблюдение получателями иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.


Приложение № 12

к муниципальной Программе «Развитие территорий,

 жилищного строительства,

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение  транспортных услуг 

Иссинского района 

Пензенской области»
Соглашение № ____

о предоставлении иных межбюджетныхтрансфертов за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Иссинского района  Пензенской области бюджету

______________________________________________________

(наименование муниципального образования)

на софинансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

г. Исса                                                                                  «____»  ______________  ____
Администрация Иссинского района Пензенской области (главный распорядитель бюджетных ассигнований дорожного фонда Иссинского района  Пензенской области), далее именуемое «администрация Иссинского района  », в лице главы администрации Иссинского района Пензенской области___________________, действующего на основании ___________ с одной стороны, и ____________________________________ (получатель бюджетных ассигнований дорожного фонда Иссинского района Пензенской области), далее именуемая «Муниципальное образование», в лице ____________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Иссинского района  Пензенской области бюджетам муниципальных образований Иссинского района  Пензенской области на софинансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения утвержденным постановлением администрации Иссинского района  Пензенской области от 22.03.2017  № 55-п «О внесении изменений в постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013 № 412-п «Об утверждении   муниципальной программы Иссинского района Пензенской области «Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение  транспортных услуг Иссинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» (с изменениями) (далее – Порядок), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет и цель соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является определение порядка взаимодействия администрации Иссинского района  и Муниципального образования при предоставлении и перечислении иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Иссинского района Пензенской области на софинансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Целью настоящего соглашения является проведение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1. Предоставление  иных межбюджетных трансфертов  производится администрацией Иссинского района в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Иссинского района  Пензенской области на текущий финансовый год в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период), путем ее перечисления на лицевой счет администратора доходов бюджета Муниципального образования,  в  объеме предусмотренном постановлением администрации Иссинского района Пензенской области.  
2.2. Предоставление  иных межбюджетных трансфетров приостанавливается при несоблюдении Муниципальным образованием условий ее предоставления, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязательства Сторон

3.1. Администрация Иссинского района  обязуется:

3.1.1. Перечислить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты на софинансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере и на условиях, предусмотренных Порядком и настоящим соглашением.

3.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные действующим законодательством в целях реализации настоящего соглашения.

3.2. Администрация Иссинского района  вправе:

3.2.1. Запрашивать у Муниципального образования информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего соглашения, а также для проведения проверок.

3.2.2. Проводить проверки, связанные с соблюдением Муниципальным образованием условий настоящего соглашения.

3.2.3. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством или настоящим соглашением.

3.3. Муниципальное образование обязуется:

3.3.1. Предоставлять администрации Иссинского района  для перечисления иных межбюджетных трансфертов следующие документы:

- заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов;

- копии контрактов (договоров) на выполнение строительно-монтажных работ;

- копии контрактов (договоров) на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах;

- сметную документацию на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом индекса удорожания сметной стоимости, рассчитанной государственным автономным учреждением Пензенской области «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области»;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- копии документов, подтверждающих перечисление средств бюджета Муниципального образования на финансирование выполненных работ;

- при оплате кредиторской задолженности – акт сверки взаимных расчетов.

3.3.2. Обеспечить целевое использование иных межбюджетных трансфертов.

3.3.3. Представить в администрацию Иссинского района  в срок до 1 декабря текущего года отчет об осуществлении расходов бюджета Муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является иные межбюджетные трансферты , по форме согласно приложению № 1 к настоящему соглашению.

3.3.4. Обеспечить возврат в доход бюджета Иссинского района  Пензенской области неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов.

3.3.6. В случае изменения платежных реквизитов в течение пяти рабочих дней уведомить администрацию Иссинского района  путем направления соответствующего письменного извещения с последующим оформлением дополнительного соглашения к настоящему соглашению.

3.3.7. Предоставлять по запросу администрации Иссинского района  в установленные им сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения Муниципальным образованием условий, целей и Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также оказывать содействие при проведении проверок.

3.3.8. Организовать осуществление строительного контроля за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ, графику производства работ.

3.4. Муниципальное образование вправе:

3.4.1. Обращаться в администрацию Иссинского района  за разъяснениями в связи с исполнением соглашения.

3.4.2. Участвовать в проводимых администрацией Иссинского района  проверках исполнения Муниципальным образованием условий, целей и Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

3.5. Муниципальное образование дает согласие на осуществление администрацией Иссинского района  проверок исполнения Муниципальным образованием условий, целей и Порядка их предоставления.
4. Ответственность Сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов она подлежат взысканию в доход бюджета Иссинского района  Пензенской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Споры между Сторонами разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Особые условия

5.1. Условия настоящего соглашения могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным оформлением дополнительного соглашения к настоящему соглашению.

5.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Срок действия соглашения

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончания текущего календарного года включительно, а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами расчетов по настоящему соглашению.

6.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее соглашение, письменно предупредив другую Сторону не менее чем за 20 дней.

7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

	Администрация Иссинского района Пензенской области

Реквизиты:

442710

ИНН 

КПП 

ОГРН 

Глава администрации 

   ___________________                             (Подпись)

М.П.
	_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Реквизиты:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(Должность, ФИО)

                     ____________________

                                    (Подпись)

М.П.


Приложение 13

к муниципальной Программе «Развитие территорий,

 жилищного строительства,

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение  транспортных услуг 

Иссинского района 

Пензенской области»
ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств 

на _________________________________________________________       _____ году

Муниципальное образование _______________________

	N

п/п
	Наименование объекта
	Наименование подрядной организации
	Площадь отремонтированных дорог

кв. м
	Протяженность отремонтированных дорог

м.п.
	Объем выполненных работ по ремонту

 тыс. рублей
	Фактически профинансировано, тыс. рублей,

 в том числе:

	
	
	
	
	
	
	всего
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	бюджет муниципального образования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Глава администрации   ____________________   __________________________

                                                       (Ф.И.О.)

      Исполнитель           ____________________   __________________________

                                                        (Ф.И.О.)

                                                                      Дата предоставления отчета:

                                                                      ___________________________

Приложение №14

к муниципальной Программе «Развитие территорий,

 жилищного строительства,

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение  транспортных услуг 

Иссинского района 

Пензенской области на 2014-2024 годы
Отчет

о расходах бюджета ___________________(наименование муниципального образования Иссинского района Пензенской области), источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета Иссинского района Пензенской области в 20___году по состоянию на 01.01.20___

	Наименование

межбюджетного трансферта
	Предусмотрено расходов на финансовый год (руб.)
	Поступило из бюджета Иссинского района за 20__год

(руб.)
	Произведено расходов

(руб.)
	Остаток средств на конец отчетного периода

(руб.)
	Наименование мероприятий

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


           Глава администрации поселения    ________________/ _______________________

                                                                                 (подпись)                          (расшифровка подписи)

                                  МП

           Бухгалтер администрации поселения ______________/ ________________________

                                                                                                                    (подпись)                          (расшифровка подписи)


