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	АДМИНИСТРАЦИЯ

ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	08.07.2025
	№  
	147-п

	р. п. Исса


Об организации закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации 
В целях повышения качества разработки проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов, финансируемых с привлечением средств бюджета Иссинского района Пензенской области, эффективности и результативности осуществления закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации на вышеуказанные объекты, руководствуясь статьёй  21 Устава муниципального района  Иссинский район Пензенской области, администрация Иссинского района Пензенской области постановляет:
1. Муниципальным заказчикам при планировании и осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации, финансируемых с привлечением средств бюджета

Иссинского района Пензенской области (далее - закупки), обеспечить:
1.1. предоставление в государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Пензенской области" в срок до 20 числа последнего месяца каждого квартала информации об объектах капитального строительства, в отношении которых планируется закупка, с указанием наименования проектируемого объекта, сроков проведения процедуры закупки, метода определения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК), способа определения поставщика (подрядчиков, исполнителя);
1.2. составление графиков исполнения контракта с указанием промежуточных сроков завершения подготовки каждого раздела, подраздела проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87;

1.3. одновременное направление проектов задания на проектирование и графика исполнения контракта сразу после их составления в государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Пензенской области" для целей проверки их соответствия нормативным документам в сфере градостроительной деятельности;

1.4. определение НМЦК при осуществлении закупок проектно-сметным методом и направление смет, составленных для определения НМЦК, для проверки в государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Пензенской области". В случае отсутствия соответствующих сметных нормативов на проектные работы и (или) инженерные изыскания в федеральном реестре сметных нормативов возможно применение иных методов определения НМЦК;
1.5. включение в комиссию по осуществлению закупок государственного заказчика представителей государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы Пензенской области";

1.6. поэтапный прием каждого раздела проектной документации при осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения проектно-изыскательских работ с обязательным уведомлением государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы Пензенской области".

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Иссинский районный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Иссинского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Иссинского  района Пензенской области.

Глава Иссинского района
Пензенской области                                                                 Н. А. Аргаткин
