                                                                № 8
                                                                                                      20 февраля  2017г.

                                                                                                      с.Соловцово 

                                                                                                      «Бесплатно»
С Е Л Ь С К И Й   В Е С Т Н И К

________________________________________

Информационный бюллетень Комитета местного самоуправления Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области.             Издание официальных документов.

	АДМИНИСТРАЦИЯ  СОЛОВЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	20. 02. 2017
	№  
	8-п

	с. Соловцово


О подготовке к пропуску весеннего половодья и  летне-осенних паводков 2017 года

     В   целях  своевременного   проведения подготовительных  мероприятий  к   пропуску  паводковых  вод, предотвращения  случаев  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  снижения уровня материального  ущерба  объектам  промышленности, сельского   хозяйства  и   населения,  руководствуясь Уставом Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области (с последующими изменениями),   

Администрация Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области постановляет:

            1. Создать и утвердить паводковую рабочую группу  при администрации Соловцовского  сельсовета Иссинского района Пензенской области согласно приложения №1. 

                   2. В срок до 10.03.2017г. провести инвентаризацию имеющихся гидротехнических сооружений эксплуатирующих организаций, принять меры по снижению уровня воды до минимальной критической отметки в водоемах, очистки от снега водопропускных потоков, провести необходимые мероприятия от размыва плотин и других сооружений, утвердить план неотложных мероприятий подготовки к весеннему паводку 2017года                                                                                                              на территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области  согласно приложения № 2.

             3. Установить на время разлива весенних вод дежурство членов паводковой рабочей группы  согласно приложения №3.

            4. Признать утратившим силу постановление администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 24.02.2016г. №8-п «О подготовке к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков 2016 года».
       5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельский вестник».

            6.Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

          7.Контроль за настоящим постановлением возложить на главу администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

     Глава администрации

    Соловцовского сельсовета                                             А.А.Григорьев 

                          Приложение № 1

                                                                                                        Утверждено 

                     постановлением администрации 

         Соловцовского сельсовета

                           от 20.02.2017  № 8-п

С О С Т А В

паводковой рабочей группы на территории Соловцовского сельсовета

Иссинского района Пензенской области
   Григорьев А.А. –  глава администрации Соловцовского сельсовета

                     Иссинского района Пензенской области,     

                                         председатель рабочей группы;

    Артемьев А.Н.  - директор общества с ограниченной ответственностью  

                                  «Русь» (по согласованию)

                                  заместитель председателя рабочей группы;

                       Члены рабочей группы:

 Панькина О.В. – заместитель главы администрации Соловцовского  

                             сельсовета Иссинского района Пензенской области,     

  Петрухин А.А.  – Управляющий общества с ограниченной            

                                ответственностью «Агрогруппа»  ОП «Иссинское»                 

                                (по согласованию);

 Михеев Е.П. – заведующий складом общества с ограниченной            

                                       ответственностью «Русь» (по согласованию);

  Гуськов В.Н.  –  пенсионер (по согласованию);

  Кутузов А.Т. – пенсионер  (по согласованию);

  Петрухин  В.П. – рабочий  общества с ограниченной ответственностью  

                                «Русь» ( по согласованию);

  Каширин С. А. – председатель крестьянского фермерского хозяйства  

                                (по согласованию).

                                                                                                                                                                                                                          Приложение № 2

                                                                                                        Утверждено 

                     постановлением администрации 

         Соловцовского сельсовета

                       от 20.02.2017  №8-п

ПЛАН

проведения неотложных мероприятий подготовки к весеннему паводку 2017 г.                                                                                                              на территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области

	№

п/п
	Перечень мероприятий
	Срок

исполнения
	Ответственный

исполнитель

	1
	Разработка проекта постановления «О подготовке к пропуску весеннего половодья и летне- осенних паводков 2017 года». Создание рабочей группы по обеспечению пропуска паводка на территории Соловцовского сельсовета
	до 22.02.2017
	Глава администрации Соловцовского сельсовета

	2
	Разработка и утверждение мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2017 г.
	до 22.02.2017
	Глава администрации Соловцовского сельсовета

	3
	Установление круглосуточного дежурства членов паводковой рабочей группы
	при необходимости
	Глава администрации Соловцовского сельсовета

	4
	Осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других водохозяйственных объектов, разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения
	до 10.03.2017
	Глава администрации Соловцовского сельсовета

	5
	Организация санитарной очистки зон возможного затопления, ликвидация несанкционированных свалок
	до 14.03.2017
	Глава администрации Соловцовского сельсовета

	6
	Расчистка подъездных дорог, очистка от снега, льда водосбросных сооружений и колодцев донных водовыпусков ГТС и проверка их работоспособности.


	до 01.03.2017
	Глава администрации Соловцовского сельсовета

собственники ГТС

	7
	Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения
	Весь

период
	Глава администрации Соловцовского сельсовета


Приложение  № 3 

к Постановлению администрации

Соловцовского сельсовета

                                                                                                                                                                                                                        Иссинского района Пензенской области

от 20.02.2017 № 8-п

ГРАФИК

дежурства  членов  паводковой   рабочей группы   и  работников

администрации  Соловцовского сельсовета Иссинского района  Пензенской области

дежурство  с  18  до  6  часов  утра

	Ф.И.О.
	Март


	Апрель 

	
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Григорьев А.А.


	//
	
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	

	Артемьев А.Н.

(по соглпсованию)
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	

	Панькина О.В.


	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	

	Петрухин А.А.

(по соглпсованию)
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	

	Михеев Е.П.

(по соглпсованию)
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	

	Кутузов А.Т.

(по соглпсованию)
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	

	Гуськов В.Н.

(по соглпсованию)
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	

	Петрухин В.П.

(по соглпсованию)
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	
	//
	

	Каширин С.А.

(по соглпсованию)
	
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	
	//
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