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. Уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Иссинского района
Пензенской области
Аргаткину Н.А.


	

	    АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИССА» ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	

	
	

	ул. Ленинская д.5, р.п. Исса,
Иссинский район, Пензенская область, 442710,
 тел. (8-841-44) 2-10-61, факс (8-841-44) 2-25-64; 
E-mail: moissa_zam @mail.ru
	

	
	

	от
	05.05.2023 г.
	№
	
	
	

	На
	№
	
	от
	
	
	



Уважаемый Николай Александрович!

Направляем Вам заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя):
	Наименование объекта закупки

	[bookmark: _Hlk133938710]Ремонт автомобильной дороги ул.Огарева в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области км 0+000 - км 0+070

	Наименование бюджета
	Источник финансирования: 
- бюджет Пензенской области, программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области";
 КБК 901 0409 01701 S3080 244 225 – 3478527 руб. 60 коп.;
- бюджет муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области, муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области», программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области» 
КБК 901 0409 01701 S3080 244 225 – 183080 руб. 40 коп.

	
Национальный проект

	-

	Год (-а) финансирования
	2023

	Плановая дата размещения извещения о закупке
	05.05.2023

	Способ определения поставщика
	 Электронный аукцион 

	Начальная (максимальная) цена контракта / 
Начальная цена единицы товара, а также начальная сумма цен единиц товара, работ, услуг и максимальное значение цены контракта/
Ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта
	 .



Приложение: заявка на 14 л. в 1 экз.


Глава администрации                                                                                              Буланов А.И.


УТВЕРЖДАЮ:
[bookmark: _Hlk109899002]Глава администрации муниципального
образования «Рабочий поселок Исса»
                                                                                                  __________ Буланов А.И.


Информационная карта закупки путем проведения
электронного аукциона 

	№
п/п
	Наименование пункта
	Содержание

	1
	Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона, 
ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения заказчиком)
	Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области
ИНН 5814001475
442710, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул.Ленинская, 5
Тел. (84144) 2-25-64, 2-10-61
Факс: (84144) 2-25-64
E-mail: moissa_zam@mail.ru
Ответственное должностное лицо: Буланов Александр Иванович

	2
	Идентификационный код закупки
	[bookmark: _Hlk133938637]23 35814001475581401001 0034 001 4211 244

	2.1[footnoteRef:1] [1:  Графа полежит включению в информационную карту закупки при осуществлении закупки в соответствие с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. ] 

	Указание на часть 6 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	-

	3
	Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронной площадки
	http: //www.rts-tender.ru/

	4
	Наименование объекта закупки, международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования
	Ремонт автомобильной дороги ул.Огарева в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области км 0+000 - км 0+070

	4.1
	ОКПД2
	42.11.2 Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов.

	4.2
	КТРУ
	42.11.20.000-00000006 Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги

	5
	Описание объекта закупки
	

	5.1
	Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)
	15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта

	5.2
	Место поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), место выполнения работы или оказания услуги (при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг)
	Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Огарева

	5.3[footnoteRef:2] [2:  Графа не подлежит включению в информационную карту закупки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.] 

	Информация о количестве товара или объеме работ (услуг) 
	В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1)

	5.4[footnoteRef:3] [3:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки при наличии единицы измерения.] 

	Единица измерения товаров, работ, услуг 
	Условная единица

	5.5[footnoteRef:4] [4:  Графа заполняется при наличии КТРУ и информации в позиции кода.] 

	Информация, предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	Требования у данному виду работ в КТРУ не установлены


	6
	Финансовые условия закупки
	

	6.1.
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)
	3 661 608 (три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот восемь) рублей 00 копеек.

	6.2.[footnoteRef:5] [5:  Графы 6.2., 6.2.1 и 6.2.2 заполняются в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона.] 

	Начальная цена единицы товара, работы, услуги
	Не установлено

	6.2.1.
	Начальная сумма цен указанных единиц 
	Не установлено

	6.2.2.
	Максимальное значение цены контракта
	Не установлено

	6.3.[footnoteRef:6] [6:  Графа 6.3. заполняется в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 настоящего Федерального закона.] 

	Ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта
	Не установлено

	6.4.
	Источник финансирования
	Источник финансирования: 
[bookmark: _Hlk134098945]- бюджет Пензенской области, программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области";
 КБК 901 0409 01701 S3080 244 225 – 3478527 руб. 60 коп.;
- бюджет муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области, муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области», программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области» 
КБК 901 0409 01701 S3080 244 225 – 183080 руб. 40 коп

	6.5.
	Наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют
	Российский рубль

	6.6.[footnoteRef:7] [7:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки, если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона.] 

	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению 
	[bookmark: _Hlk93916762]5% цены контракта.
В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ предусмотренный ч. 6 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.
[bookmark: _Hlk95392304]Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
[bookmark: _Hlk93916881]Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Положения Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 15 дней с даты подписания документов о приемке.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта:
ИНН5814001475/КПП 581401001
Получатель: УФК по Пензенской области (Администрация МО «Р.п.Исса» л/с 9012И09503)
Казнач.сч. 03232643566261515500
к/с 40102810045370000047
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА Г.ПЕНЗА//УФК по Пензенской области г. Пенза 
БИК 015655003

	6.7.[footnoteRef:8] [8:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки по решению заказчика в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.] 

	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению
	Не установлено

	6.8.[footnoteRef:9] [9:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки в случае, если требование обеспечения заявки установлено в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.] 

	Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии, 
реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ
	Установлено. 0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта – 18308,04 (восемнадцать тысяч триста восемь) рублей 04 копейки.
Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии. 
Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки самостоятельно.
Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупке.
Реквизиты счета, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:
КБК 901 11610061130000 140
УФК по Пензенской области (Администрация муниципального образования «Р.п. Исса»)
ИНН 5814001475/ КПП 581401001
ОКТМО 56626151
р/с 03100643000000015500
ОКТМО 56626151
Лицевой счет 04553010060
Отделение Пенза банка России/УФК по Пензенской области г.Пенза
ЕКС 40102810045370000047
БИК 015655003
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ: 
КБК 901 11610062130000 140
УФК по Пензенской области (Администрация муниципального образования «Р.п. Исса»)
ИНН 5814001475/ КПП 581401001
ОКТМО 56626151
р/с 03100643000000015500
ОКТМО 56626151
Лицевой счет 04553010060
Отделение Пенза банка России/УФК по Пензенской области г.Пенза
ЕКС 40102810045370000047

	6.9.[footnoteRef:10] [10:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки в случае, если в закупке предусмотрена выплата аванса.] 

	Размер аванса
	Не установлено

	6.10.[footnoteRef:11] [11:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки в случае установления банковского сопровождения контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ] 

	Информация о банковском сопровождении контракта, о казначейском сопровождении (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению)
	Не установлено

	7
	Требования к участникам закупок:

	7.1[footnoteRef:12] [12:  В содержании графы 7.1. указываются все обязательные требования, перечисленные в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в редакции,  актуальной на дату размещения извещения о закупке, а в графе 7.1.1 - перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.] 

	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
	1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
10) участник закупки не является иностранным агентом.

	7.1.1.
	Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Не установлено

	7.2[footnoteRef:13] [13:  В содержании графы указываются требование, предусмотренное в части 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в редакции,  актуальной на дату размещения извещения о закупке.] 

	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Установлено. 
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

	7.3[footnoteRef:14] [14:  Графа 7.3 подлежит включению в информационную карту закупки в случае, если осуществляется закупка отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации устанавливать дополнительные требования к участникам в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В графе 7.3.1. указывается исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.] 

	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Не установлено

	7.3.1
	Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Не установлено

	7.4[footnoteRef:15] [15:  Графы 7.4 и 7.4.1 подлежат включению в информационную карту закупки в случае, если начальная (максимальная) цена контракта, сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в случае проведения совместного конкурса или аукциона) составляет двадцать миллионов рублей и более, при этом в содержании граф указывается требование, предусмотренное в части 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в редакции,  актуальной на дату размещения извещения о закупке.] 

	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Не установлено

	7.4.1
	Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии частью 2.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Не установлено

	8
	Ограничения и преимущества

	8.1[footnoteRef:16] [16:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.] 

	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Не установлено

	8.2[footnoteRef:17] [17:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки по решению заказчика.] 

	Информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
	Установлено

	8.3[footnoteRef:18] [18:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки по решению заказчика, в случае необходимости в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ указывается объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. ] 

	Требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с указанием объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Не установлено

	8.4[footnoteRef:19] [19:  Графа подлежит включению в первую часть информационной карты закупки в случае, если преимущества предоставляются участникам.] 

	Информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
	Не установлено

	8.5[footnoteRef:20] [20:  Графа подлежит включению в первую часть информационной карты закупки в случае, если преимущества предоставляются участникам.] 

	Информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
	Не установлено

	9
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
	Устанавливается. 
Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в случаях, предусмотренных ст. 183, 419, 450, 523, 717, 782 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

	

	Финансовое управление администрации Иссинского района Пензенской области
_______________________________________________________________________________
подтверждает наличие лимитов финансирования (ассигнований)/ бюджетных ассигнований на осуществление закупки.
 Начальник 
Финансового управления			______________                                 Бикбаева Р.Х.
     (должность)	                                                              (дата, подпись)	                                            (ФИО)



























Приложение №1

[bookmark: _Hlk47001421][bookmark: _Hlk95476128]УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации муниципального
образования «Рабочий поселок Исса»
                                                                                                  __________ Буланов А.И.

[bookmark: _Hlk68186866]



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
[bookmark: _Hlk106635471][bookmark: _Hlk134088995]ИКЗ 23 35814001475581401001 0034 001 4211 244

[bookmark: _Hlk133938900]Ремонт автомобильной дороги ул.Огарева в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области км 0+000 - км 0+070.

[bookmark: _Hlk95386658][bookmark: _Hlk95386586]1.1. Описание объекта закупки представлено в виде утвержденной проектно-сметной документации «Ремонт автомобильной дороги ул.Огарева в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области км 0+000 - км 0+070» (прилагается отдельным файлом).  
1.2. Перечень и объемы работ определены согласно проектно-сметной документации на Ремонт автомобильной дороги ул.Огарева в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области км 0+000 - км 0+070.


	№ п/п
	Код позиции КТРУ
	Код ОКПД2
	Наименование товара, работы, услуги
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	42.11.20.000-00000006 Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги
	42.11.2 - Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов.
	Ремонт автомобильной дороги ул.Огарева в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области км 0+000 - км 0+070.
	усл. ед.
	1




Проектно-сметная документация «Ремонт автомобильной дороги ул.Огарева в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области км 0+000 - км 0+070» представлена на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru 






















УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации муниципального
образования «Рабочий поселок Исса»
                                                                                                  __________ Буланов А.И.



Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

	Ремонт автомобильной дороги ул.Огарева в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области км 0+000 - км 0+070.

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	Начальная (максимальная) цена контракта определена при использовании проектно-сметного метода на основании с ч. 9 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ч.6 приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем».

	Расчет НМЦК


	Согласно проектной документации, разработанной ООО «Автодорпроект» и положительному экспертному заключению ГАУ «РЦЭЦС» №0337-23 от 27.04.2023 г. стоимость СМР в текущих ценах 2023 года составляет 3051,34 тыс. руб.
НДС (20%): 610,268 тыс. руб.
Стоимость СМР с учетом НДС 20%: 3661,608 тыс. руб.
Итого, начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 661 608 (три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот восемь) рублей 00 копеек.
Заказчиком в расчет начальной максимальной цены контракта согласно сметному расчету стоимости строительства включаются строительно – монтажные работы и НДС.



Проектная документация «Ремонт автомобильной дороги ул.Огарева в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области км 0+000 - км 0+070» представлена в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru


Контрактный управляющий:     

________________/ Ю.В. Пахомова /                                
(подпись/расшифровка подписи)    

"02" мая 2023 г.






       
[bookmark: _Hlk95475730]
ПРОЕКТ


Муниципальный контракт №
[bookmark: _Hlk134102276][bookmark: _Hlk134020216]Ремонт автомобильной дороги ул.Огарева в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области км 0+000 - км 0+070.

Р.п.Исса                                                                                                                 ___  _________________2022 г.


Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области, именуемая в дальнейшем  «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) по результатам _______, объявленного Извещением от «__» ______ ____ г. № ___, на основании _________ от «__» _____ ____ г. № , заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик заказывает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту автомобильной дороги ул.Огарева в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области км 0+000 - км 0+070 (далее - Объект).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами и/или имеет право привлекать субподрядные организации для ремонта Объекта в соответствии с проектной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1).
1.3. Место выполнения работ: р.п. Исса, ул. Огарева. 
1.4. Идентификационный код закупки 23 35814001475581401001 0034 001 4211 244.
1.5. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ по настоящему контракту, в том числе расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутри объектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труд, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, а также другими обстоятельствами, которые каким либо образом влияют (либо могут влиять) на выполнение работ по настоящему контракту и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ по настоящему контракту.
1.6. Подрядчик получил и изучил все материалы настоящего контракта, включая все приложения к нему и проектную документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли повлиять на сроки, стоимость, качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены настоящего контракта, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего контракта, а также в отношении прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/ или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена контракта (цена работ) составляет _________ рублей _____ копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке _______ процентов, а в случае, если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.
2.2. В случае если настоящий Контракт будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.3. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.
2.4. Источник финансирования: 
- бюджет Пензенской области - КБК 901 0409 01701 S3080 244 225;
- бюджет муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области - КБК 901 0409 01701 S3080 244 225.
2.5. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке в ЕИС. Оплата производится в рублях Российской Федерации в сумме, определенной заключенным контрактом. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта.
3.2. Подрядчик вправе после согласования с Заказчиком завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом. 
3.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по ремонту Объекта в сроки, предусмотренные контрактом и сдать результат работ по ремонту заказчику. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с проектной документацией.
4.1.2. Выполнить своими силами и (или) силами субподрядных организаций все работы, указанные ст.1 настоящего Контракта, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, обязан выполнить их с качеством, соответствующим, утвержденной проектной документацией и требованиями действующих нормативных документов. В ходе выполнения работ на объекте подрядной организации следует осуществлять операционный контроль качества материалов, используемых при производстве работ и руководствоваться действующими нормативными документами.
На основании СП 78.13330.2012 при пользовании нормативными документами (ГОСТ, СП и др.), ссылки на которые делаются при разработке проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет, или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен или в него внесены изменения, то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
4.1.3. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых подрядчиком.
4.1.4. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
4.1.5. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 1043 "О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве", органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.
4.1.6. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами контракта.
4.1.7. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом и установленных согласно приложению N 2 (далее - гарантийные сроки), недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.8. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту.
4.1.9. Не позднее 2-х рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.
4.1.10. По результатам выполнения работ сформировать электронные документы о приемке в ЕИС.
4.1.11. Самостоятельно проводить организацию ремонта, поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, строительную технику, а также производить их приемку, разгрузку и складирование.
4.1.12. В ходе выполнения работ на строительной площадке необходимо обеспечить мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.
4.1.13. В случае изменений, вносимых Подрядчиком в проектные решения, а также ошибок и недоработок в проектной документации, выявленных в процессе ремонта, Подрядчик за свой счет проводит корректировку проектной документации в пределах стоимости настоящего Контракта и согласовывает с Заказчиком и всеми заинтересованными организациями.
4.1.14. В ходе выполнения работ на Объекте Подрядчик обязан осуществлять входной, операционный и лабораторный контроль качества материалов, используемых при производстве работ и руководствоваться действующими нормативными документами.
4.1.15. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование в том числе, предоставленные Заказчиком, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
4.1.16. Своевременно и в письменной форме предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы:
- при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- при возникновении иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в целом или в установленные настоящим Контрактом сроки.
4.1.17. Выполнить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения (по согласованию с эксплуатирующими службами).
4.1.18. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону полосы отвода Объекта и/или в зону строительства инженерных коммуникаций и строений в соответствии с техническими требованиями владельцев затрагиваемого имущества без увеличения стоимости Контракта. 
4.1.19. Согласовать с Заказчиком схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ на Объекте и обеспечить её организацию и четкое соблюдение. Обеспечить безопасность движения транспорта на Объекте.
4.1.20. Устранять за свой счет все дефекты и недостатки в работах, в процессе выполнения работ, их приемки и гарантийного срока.
4.1.21. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
4.1.22. Беспрепятственно допускать представителей Заказчика или представителей, нанятой Заказчиком инженерной организации ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ для проведения контрольных мероприятий, предоставлять по их требованию оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, лабораторного контроля на русском языке по типовой форме для проверки и для записей замечаний и предписаний Заказчика в них.
4.1.23. В случае если в состав Работ, являющихся предметом настоящего Контракта, входят работы, требующие наличия специального разрешения (лицензии), подрядчик обязан привлечь к их выполнению субподрядчика, имеющего соответствующее специальное разрешение (лицензию).   
4.1.24. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения
4.1.25. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.2.2. Изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе).
4.2.3. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов).

4.2.4. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
Предусмотренное п.4.2.2. Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и контрактом, а также приемки заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
4.3.5. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 4.2.2.-4.2.4. Контракта заказчик в срок не позднее 15-и календарных дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, возвращает подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта.
4.3.6. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.
4.3.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с разделом VII настоящих типовых условий, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за производством строительно-монтажных работ в соответствии с проектом и действующими нормами и правилами.
4.3.2. Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных контрактом в соответствии с положениями части 13 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты заказчиком выполненных работ.
4.3.3. Для проверки представленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе проекту по ремонту или сметному расчету по ремонту, которые являются неотъемлемой частью контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.
Экспертиза результатов выполненных работ проводится заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.3.4. Участвовать в приемке выполненных работ.
4.3.5. Определить в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью контракта, перечень документации, необходимой для выполнения работ.
4.3.6. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, проект по ремонту или сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.
4.3.7. Нести ответственность:
а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, наличие в проекте по ремонту или сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту осуществлялась заказчиком;
б) за несвоевременную передачу строительной площадки, проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.
4.3.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом подрядчика в порядке, установленном контрактом.
4.4.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение 2 дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.
4.4.4. Требовать от подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.
4.4.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.
4.4.6. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.7. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика). Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком изменению не подлежит.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального закона "Об электронной подписи", подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии с проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту, условиями контракта.
В целях приемки выполненных работ подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту, формирует с использованием единой информационной системы документ о приемке работ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе. Также в единой информационной системе подрядчик размещает исполнительную документацию.
При принятии решения об отказе в приемке результатов выполненных работ заказчик формирует с использованием единой информационной системы мотивированный отказ и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа от приемки работ с использованием единой информационной системы, их размещении в единой информационной системе, обмене ими между подрядчиком и заказчиком с использованием единой информационной системы используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Федеральным казначейством.
5.2. Подрядчик не менее чем за 1 (один) день до наступления календарного срока выполнения работ по Объекту, обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, а Заказчик в свою очередь осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. 
5.2.1. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, а также исполнительную документацию, в том числе:
- подписанные Заказчиком акты промежуточной приёмки ответственных конструкций и скрытых работ;
- сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования и инвентаря, их соответствие строительным нормам, правилам;
- справки, подтверждающие выполнение пусконаладочных работ, испытаний и лабораторий на законченный объем работ и другую учетную документацию, предусмотренную нормативными документами.
5.2.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Экспертиза результатов работ осуществляется в рамках и в сроки, предусмотренные приемкой выполненных работ.
5.2.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. 
5.3. Оформление документа о приемке выполненной работы (ее результатов) осуществляется в сроки, которые установлены контрактом в следующем порядке:
5.3.1. Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до полного завершения работ на Объекте и готовности передачи выполненной работы (результатов работы) Подрядчик извещает Заказчика об окончании работ и готовности Объекта к приемке, а также предложения о дате начала работы приемочной (экспертной) комиссии (далее - Комиссия). 
5.4. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, документ о приемке должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию об Исполнителе, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;
б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;
е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;
ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ;
5.5.  К документу о приемке, предусмотренному п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке. Подрядчик, направляя электронный документ в структурированном виде с использованием Единой информационной системы в сфере закупок, в праве приложить следующие документы приемке:
- акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, (далее – форма № КС-2); 
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, (далее – форма № КС-3); 
В случае если информация в них противоречит данным электронного документа о приемке, приоритет имеет последний.
5.6. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
5.7. В течение 20 (двадцати) рабочих дней, со дня поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.8. По решению Заказчика для приемки выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.
5.9. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с п. 3 ч.13 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
5.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
5.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
5.12. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке. 
5.14. Заказчик осуществляет приёмку работ в части соответствия их количества и качества требованиям, установленным в контракте, и оформляет результаты такой приемки в течение двадцати рабочих дней со дня поступления Заказчику документа о приемке.  
5.15. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ, при выявлении любого из следующих обстоятельств:
- если работы выполнены ненадлежащим образом;
- если нарушены условия о качестве, указанные в извещении, на основании которого размещался государственный заказ – предмет настоящего контракта;
- если Исполнителем не выполнены обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
5.16. Стороны договорились, что работы, выполненные с изменением или отклонением от проектной документации, письменное соглашение, о чем не было предварительно достигнуто Сторонами, а также работы, факт, ход выполнения, объемы и стоимость которых не были оформлены документально и подтверждены исполнительной и другой технической документацией в порядке, установленном настоящим Контрактом, оплате не подлежат.
5.17. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденное соответствующими изменениями проектной документацией, и без соответствующего внесения изменений в настоящий Контракт, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Заказчиком не принимаются и оплате не подлежат.

6. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
6.1. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с проектной документацией должны приниматься представителями Заказчика и Подрядчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке и в соответствии с формой А-2 приложения №2 ВСН 19-89. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
6.2. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
6.3. Готовность принимаемых скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

7.1. Гарантийные сроки устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам, предусмотренным приложением N 2 к настоящему Контракту. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
7.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
7.3.В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
7.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
7.6. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
7.7. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
7.8. В случае уклонения подрядчика от составления акта в установленный срок заказчик вправе составить акт без участия подрядчика.
7.9. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
7.8. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
7.9. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 7.4. Контракта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения  размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего  исполнения заказчиком, неисполнения или  ненадлежащего исполнения поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (с изменениями) (далее – Правила определения размера штрафа).
8.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)
и составляет__________ рублей _________ копеек.
8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.7. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф, размер которого определен в соответствии с пунктом 4 Правил определения размера штрафа:
и составляет__________ рублей _________ копеек.
8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)
[bookmark: _Hlk109740266]и составляет__________ рублей _________ копеек.
8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.13. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 8.8 настоящего Контракта.
8.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.15. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.16. В случае непогашения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) суммы рассчитанной неустойки в срок, указанный в претензии, Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).
8.17. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.18. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с условиями настоящего Контракта.
8.19. Подрядчик несет гражданско-правовую (в том числе перед третьими лицами), административную, уголовную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий (ДТП), произошедших на Объекте вследствие исполнения, а также неудовлетворительного исполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
9.2. В случае если контракт заключен по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона о контрактной системе), претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.
В иных случаях направление претензии, обмен информацией и документами осуществляются без использования единой информационной системы.
9.3. В претензии должны быть указаны:
а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;
б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;
в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;
г) требования стороны;
д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);
е) дата и регистрационный номер претензии;
ж) подпись уполномоченного лица;
з) перечень прилагаемых документов.
9.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
9.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
9.6. Сторона направляет в соответствии с пунктом 9.2. Контракта ответ на претензию, по существу, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.
9.7. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Пензенской области.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или неполное неисполнение обязательств по настоящему Контракту если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего Контракта относятся: наводнение, землетрясение, пожар, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или в регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Контракта.
10.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения Контракта на период действия указанных обстоятельств.  
10.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 3-х месяцев, Контракт может быть расторгнут с проведением финансовых взаиморасчетов.


11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Размер обеспечения исполнения Контракта определяется в соответствии с порядком, установленным частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, и составляет 5 % от цены контракта –         рублей    копеек.
11.2. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
11.3. Обеспечение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.4. В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта она должна соответствовать типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013 года № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
11.5. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, то такие денежные средства перечисляются на счёт Заказчика по следующим реквизитам:
ИНН5814001475/КПП 581401001
Получатель: УФК по Пензенской области (Администрация МО «Р.п.Исса» л/с 9012И09503)
Казнач.сч. 03232643566261515500
к/с 40102810045370000047
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА Г.ПЕНЗА//УФК по Пензенской области г. Пенза 
БИК 015655003
11.6. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
11.7. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
11.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
11.9. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.10. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов).
11.11. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
11.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и контрактом, а также приемки заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
11.13. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта Заказчик в срок не позднее 15 календарных дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, возвращает подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта.
В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.
11.15. Предусмотренные частью 1ст. 95   Федерального закона № 44-ФЗ изменения,  осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).
 В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 
12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
12.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
12.3. Заказчиком, как получателем бюджетных средств, предусмотренные п. 12.2 настоящего Контракта изменения, могут быть осуществлены в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.
12.4. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
12.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:
а) подрядчик направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;
б) заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
12.7. Внесение изменений в настоящий Контракт, по иным несущественным условиям, допускается по соглашению Сторон в части, не противоречащей нормам Федерального закона № 44-ФЗ, в порядке, установленном ГК РФ. 
12.8. Все изменения оформляются в письменном виде, путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему контракту и вступают в силу с даты их подписания, если Стороны не предусмотрят иное.
12.9. Расторжение контракта оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.
12.10.  Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению Сторон; 
- на основании решения суда, в соответствии с условиями, предусмотренными гражданским законодательством;
-  в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
12.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без возмещения убытков Заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение пяти и более дней со дня заключения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 4.4.2. и 4.4.3. Контракта.
12.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
12.13. В случае принятия решения одной из сторон контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
12.14. В случае принятия решения одной из сторон контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
12.15. Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального закона № 44-ФЗ.

13.УСЛОВИЯ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

13.1. Заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от заказчика причинам.
13.2. Заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.
13.3. О необходимости возобновления работ заказчик направляет подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении.
13.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования или технической документации;
б) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
в) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящий Контракт подписан Сторонами в форме электронного документа с применением усиленной электронной подписи (УЭП) и, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе, считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона в электронной форме Контракта, подписанного УЭП Заказчика. Стороны вправе изготовить копии Контракта в бумажном варианте для каждой из Сторон.
14.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 
14.3. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте. Датой получения такого уведомления считается:
а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
б) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
14.4. Подрядчик соответствует требованию, предусмотренному п.7.1 ч. 1 ст. 31 Закона о Контрактной системе, т.е. лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке, по результатам которой заключается настоящий Контракт, не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в случае заключения контракта с юридическим лицом).
14.5. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования платежных реквизитов, стороны в течение 3 (трех) дней с момента таких изменений должны письменно сообщить об этом друг другу, представив подтверждающие документы. 
14.6. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
14.7. В случае внесения изменений в Контракт Стороны оформляют дополнительное соглашение к Контракту, становящемся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
14.8. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
14.9. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
14.10. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
Приложение 1. Проектно-сметная документация «Ремонт автомобильной дороги ул.Огарева в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области км 0+000 - км 0+070».
Приложение 2. Гарантийные сроки.

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области
	

	Юридический/почтовый адрес: 
	

	442710, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул.Ленинская, д. 5
	

	ИНН 5814001475 / КПП 581401001
	

	Казнач/сч 03231643566261515500
	

	к/с 40102810045370000047
	

	Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ//УФК по Пензенской области г. Пенза
	

	БИК 015655003 
	

	_______________________________
__________________/__________/
                        МП
	______________________________
________________/_____________/
                         МП
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Проектно-сметная документация 
«Ремонт автомобильной дороги ул.Огарева в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области км 0+000 - км 0+070»
(представлена отдельным файлом)


























































Приложение №2 
к муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ___________ 20__ г.

Гарантийные сроки*
на конструктивные элементы автомобильной дороги, искусственного дорожного сооружения
1. Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте, - 6 лет.
2. Гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги, укрепленных материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия верхнего слоя дорожной одежды автомобильной дороги. В иных случаях гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги не регламентируется.
3. Гарантийный срок для дорожного покрытия из цементобетона при ремонте дорожной одежды автомобильной дороги - 8 лет.
4. Гарантийный срок для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 лет.
5. Гарантийные сроки для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды автомобильной дороги устанавливаются в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения и представлены в таблице 1.
Таблица 1
	Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки
	Гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, лет

	менее 1000
	8

	1000 - 2500
	7

	2500 - 5000
	6

	5000 - 10000
	5

	10000 - 20000
	4

	более 20000
	2


 
6. Гарантийные сроки для поверхностных обработок дорожного полотна, а также для его защитных слоев и слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей представлены в таблице 2.
Таблица 2
	Конструктивный элемент
	Гарантийные сроки, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки

	
	менее 2500
	более 2500

	 
	 
	 

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с однократным распределением щебня
	1,5 года
	1 год

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с двойной россыпью щебня
	2 года
	1 год

	Двухслойная поверхностная обработка дорожного полотна
	2 года
	1 год

	Слои износа дорожного полотна и его защитные слои
	2 года
	1 год


 
7. Гарантийные сроки на дорожные знаки:
а) для знаков без применения световозвращающих материалов - 2 года;
б) для световозвращающих материалов I класса - 5 лет;
в) для световозвращающих материалов II и III классов - 10 лет;
г) для знаков с применением световозвращающего материала I класса - 5 лет;
д) для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса - 10 лет.
8. Гарантийные сроки на дорожную разметку не должны быть менее функциональной долговечности разметки:
а) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - 1 год;
б) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения менее 1,5 мм, - 6 месяцев;
в) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями), - 3 месяца;
г) функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесения.
9. Гарантийный срок на барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) - 5 лет.
10. Гарантийный срок на сигнальные столбики - 2 года.
11. Гарантийные сроки на искусственные дорожные сооружения представлены в таблице 3.
Таблица 3
	Наименование искусственного дорожного сооружения
	Гарантийный срок на искусственное дорожное сооружение

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады
	8 лет

	Водопропускные трубы
	6 лет

	Регуляционные сооружения (тип сооружения)
	6 лет



* Гарантийные сроки устанавливаются в соответствии с видами работ, указанными в проектно-сметной документации на выполнение работ по настоящему Контракту.
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