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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИССА»
ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.03.2024  № 29-п .
рп. Исса

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области от 30.06.2015 №67 «Об утверждении краткосрочного плана реализации на территории муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области,
 на 2023-2025 годы» (с последующими изменениями)

В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 №94-пП (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области,
администрация муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области от 30.06.2015 №67 «Об утверждении краткосрочного плана реализации на территории муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2020-2022 годы» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «на 2020-2022 годы» заменить словами «на 2023- 2025 годы»;
1.2. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение №3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение №4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению комитета местного самоуправления муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области о бюджете муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене "Поселковые ведомости" муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области.


Глава администрации муниципального 
образования "Рабочий поселок Исса"					Ю.С. Юхно






Приложение №1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
"Рабочий поселок Исса" 
Иссинского района 
Пензенской области 
от 06.03.2024  № 29-п     


Краткосрочный план
реализации на территории муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2023-2025 годы

	№
п/п
	Адрес МКД
	Вид работ
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	Общая сумма, тыс.руб.
	Средства Фонда, тыс.руб.
	Средства бюджета муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области, тыс.руб.
	Средства собственников, тыс.руб.

	1
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул.Лебедева, д.66а
	ремонт фасада
	2964,028
	0
	0
	2964,028

	2
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул.Лебедева, д.66а
	ремонт фундамента
	473,209
	0
	0
	473,209

	3
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.51
	ремонт фасада
	2650,197
	0
	0
	2650,197

	4
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.51
	ремонт фундамента
	467,058
	0
	0
	467,058

	5
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.39
	ремонт фасада
	2173,896
	0
	0
	2173,896

	6
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.39
	ремонт фундамента
	276,476
	0
	0
	2764,76

	7
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.45
	ремонт фасада
	1812,88
	0
	0
	1812,88

	8
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.45
	ремонт фундатамента
	276,476
	0
	0
	276,476

	9
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.51
	ремонт электроснабжения
	955,72
	0
	0
	955,72

	10
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.51
	ремонт холодного водоснабжения
	802,61
	0
	0
	802,61

	11
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.51
	ремонт водоотведения
	1294,82
	0
	0
	1294,82

	Итого
	14,147
	0
	0
	14,147
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образования "Рабочий поселок Исса"					Ю.С.Юхно


Приложение №2
к постановлению администрации 
муниципального образования 
"Рабочий поселок Исса" 
Иссинского района 
Пензенской области 
от  06.03.2024   № 29-п 
Перечень 
многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации на территории муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2023-2025 годы

	[bookmark: Par1443]N п/п
	Адрес МКД
	Способ формирования фонда капитального ремонта
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество этажей
	общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Стоимость капитального ремонта
	Плановая дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	всего:
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	всего:
	за счет средств Фонда 
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет иных источников
	за счет средств собственников помещений в МКД
	

	
	
	
	
	
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	
	руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Итого по р.п. Исса:
	
	
	
	3586,7
	3581,6
	2824,8
	159
	14147395,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14147395,72
	х

	В т.ч. на 2023 год
	х
	х
	х
	1577,3
	1588,0
	1237,6
	80
	6554494,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6554494,92
	х

	1
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Лебедева, д.66а
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1989
	2
	870,0
	852,80
	502,4
	42
	3437238,5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3437238,5
	2023

	2
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.51
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1975
	2
	707,3
	735,2
	735,2
	38
	3117256,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3117256,42
	2023

	В т.ч. на 2024 год
	х
	х
	х
	1274,2
	1258,4
	987,2
	49
	4539736,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4539736,0
	х

	1
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.39
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1960
	2
	633,7
	633,7
	362,5
	24
	2450372,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2450372,0
	2024

	1
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.45
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1960
	2
	640,5
	624,7
	624,7
	25
	2089364,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2089364,0
	2024

	В т.ч. на 2025 год
	х
	х
	х
	735,2
	735,2
	600,0
	30
	3053164,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3053164,8
	х

	1
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.51
	Счет регионального оператора (общий счет)
	1975
	2
	735,2
	735,2
	600,0
	30
	3053164,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3053164,8
	2025
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Приложение №3
к постановлению администрации 
муниципального образования 
"Рабочий поселок Исса" 
Иссинского района 
Пензенской области 
от 06.03.2024  № 29-п 
Реестр
многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации на территории муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2023-2025 годы, по видам ремонта
	№ п/п
	Адрес МКД
	Объем финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
	Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации
	Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации
	Изготовление проекто-сметной документации

	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	ремонт крыши
	ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	ремонт фасада
	ремонт фундамента
	утепление фасадов
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю
	установка автоматизированных информационно-измерительных систем 
учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
	другие виды
	

	
	
	
	ВСЕГО
	электроснабжение
	теплоснабжение
	газоснабжение
	водоснабжение
	водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	ед.
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	куб. м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Итого по р.п. Исса:
	14147395,72
	3053164,8
	955728,8
	0,00
	0,0
	802616,0
	1294820,0
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00 
	2428,1
	9601010,26
	51,0
	1493220,66
	  0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	В т.ч. на 2023 год
	6 554 494,92

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00 
	1412,10
	5614226,26
	28
	940268,66
	  0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00

	1
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Лебедева, д.66а
	3437238,5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00 
	704,8
	2964028,78
	23
	473209,72
	  0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00

	2
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.51
	3117256,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00 
	707,3
	2650197,48
	10
	467058,94
	  0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00

	В т.ч. на 2024 год
	4539736,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00 
	1016,0
	 3986784,0
	8,0
	552952,0
	  0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00

	1
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.39
	2450372,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00 
	554,0
	2173896,0
	4,0
	276476,0
	  0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00

	2
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.45
	2089364,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00 
	462,0
	1812888,0
	4,0
	276476,0
	  0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00

	В т.ч. на 2025 год
	3053164,8
	3053164,8
	955728,8
	0,00
	0,00
	802616,0
	1294820,0
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	  0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00

	1
	Пензенская обл., Иссинский р-н, рп. Исса, ул. Ленинская, д.51
	3053164,8
	3053164,8
	955728,8
	0,00
	0,00
	802616,0
	1294820,0
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	  0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
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Приложение №4
к постановлению администрации 
муниципального образования 
"Рабочий поселок Исса" 
Иссинского района 
Пензенской области 
от 06.03.2024  № 29-п

Планируемые показатели
выполнения Краткосрочного плана реализации на территории муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в 2023-2025 годах
	N п/п
	Наименование МО
	общая площадь МКД, всего
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего:
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего:

	
	
	кв. м.
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Итого за 2023-2025 года по рп. Исса  Иссинского района Пензенской области
	2946,2
	134
	0
	0
	5
	0
	5
	0,00
	0,00
	14147395,72
	0,00
	14147395,72

	2023 год
	1577,3
	80
	0
	0
	2
	0
	2
	0,00
	0,00
	6 554 494,92

	0,00
	6 554 494,92


	2024 год
	633,7
	24
	0
	0
	2
	0
	2
	0,00
	0,00
	4539736,0
	0,00
	4539736,0

	2025 год
	735,2
	30
	0
	0
	1
	0
	1
	0,00
	0,00
	3053164,8
	0,00
	3053164,8
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