ПАСПОРТ
проекта по благоустройству общественных пространств
на сельских территориях в 2024 году
Муниципальное образование «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области 
(наименование муниципального образования Пензенской области)

I. Общая характеристика проекта

	Направление реализации проекта <1>
	- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	Наименование проекта, адрес или описание местоположения
	Благоустройство детской площадки, расположенной по адресу: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул.Черокманова, 5

	Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство
	Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области


	Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)
	да

	Цель и задачи проекта
	Создание благоустроенной комфортной, современной территории, перспективной с точки зрения социально-демографического развития. Организация точки притяжения жителей для совместного отдыха родителей и детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

	Инициатор проекта
	Депутаты комитета местного самоуправления муниципального образования «Рабочий поселок Исса»

	Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)
	2

	Дата начала реализации проекта
	01.06.2024 г. 

	Дата окончания реализации проекта
	31.07.2024 г.

	Общие расходы по проекту, тыс. рублей:
	2507,40

	в том числе за счет средств:
	х

	федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (не превышающий 3 млн. рублей и не более 70% от общих расходов)
	1755,18

	местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета
	727,15

	внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и технических средств
	25,07



--------------------------------
[bookmark: P804]<1> В соответствии с приложением N 9 к государственной программе Пензенской области "Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области"

Целевая группа:

	Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек
	

	Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек
	520

	Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов
	10,7%



II. Описание проекта (не более 1 - 2 страниц)
2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества
- характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен проект, включая сведения о текущем состоянии благоустраиваемой территории;
Детская площадка по ул.Черокманова 5, в силу своей востребованности у населения, имеет сильный физический износ, который угрожает безопасному и комфортному пребыванию детей. Покрытие площадки имеет многочисленные повреждения, что увеличивает травмоопасность, детский игровой комплекс полностью утратил свою функцию и частично демонтирован, у установленных качелей сильно изношены движимые элементы, коррозия, что способствует небезопасной эксплуатации. - обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность), ее общественная значимость;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
В настоящий момент на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области проживает 4862 человек, из них 201 человек – дети дошкольного возраста, 319 человек – дети младшего и среднего школьного возраста. Существующая детская площадка по ул.Черокманова 5 является главной детской площадкой рабочего поселка, находится центре поселка и равнодоступна для всех жителей. Проектом запланировано оборудовать площадку современным игровым комплексом, сделать тавмобезопасное бесшовное резиновое покрытие. Таким образом, в результате реализации данного проекта, территория детской площадки будет приведена в   соответствие   с   современными   требованиями   к   уровню благоустройства.

- ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта;

Необходимость реализации проекта связана с недостаточной обеспеченностью детей, проживающих на территории рабочего поселка, а также приезжающих на выходные и школьные каникулы местами для проведения активного отдыха. Детская площадка станет местным островком для отдыха, местом, куда   будет доступно прийти   каждому ребенку поселка. Данный проект позволит создать комфортную зону семейного отдыха для детей и взрослых.
Участие в реализации проекта позволит решить ряд проблем, в частности отсутствие надлежащего количества благоустроенных зон отдыха. Доступность детских игровых комплексов и зон отдыха является одной из форм профилактики безнадзорности малолетних детей, путем организации их досуга. Детские игровые площадки для различных возрастов дают возможность детям поселка общаться. Благодаря этому, они не только тренируют свое тело, развивают выносливость и ловкость, но и получают новые навыки общения. На детских игровых площадках дети познают правила поведения в обществе, формируют чувство команды и дружеского плеча.
- дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия по поддержанию и/или развитию результатов.
Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области обеспечит сохранность и содержание объекта благоустройства.
2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель

	1. Подготовительные работы: 
	
	

	Разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы и др.
	10.10.2023 г.-05.04.2024 г.
	Администрация МО «Р.п. Исса»

	2. Приобретение оборудования: 
	
	

	  Приобретение МАФов
	01.06.2024 г. – 31.07.2024 г.
	Подрядная организация, определенная в результате конкурсной процедуры

	3. Ремонтно-строительные работы: 
	
	

	Демонтаж изношенного покрытия
Устройство резинового покрытия
Монтаж детского игрового оборудования
	01.06.2024 г. – 31.07.2024 г.
	Подрядная организация, определенная в результате конкурсной процедуры

	Прочая деятельность (указать наименование):
	
	

	
	
	



III. Смета расходов по проекту


	Статьи сметы
(подробно)
	Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс. рублей  
	Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), 
тыс. рублей
	Общие расходы по проекту, тыс. рублей

	Демонтаж сущ. резинового покрытия искуств. трава, с погрузкой и вывозом на 5 км - 282,8 м2
	1755,18
	752,22
	2507,40

	Устройство бесшовного покрытия толщина 30мм - 282,8 м2
	
	
	

	Демонтаж качели весом 60кг – 1 шт
	
	
	

	Погрузка и вывоз мусора на 5км - 310 кг
	
	
	

	Установка: Детский игровой комплекс – 1 шт
	
	
	

	Установка: Качели двойные (подвесы в комплект не входит) – 1 шт
	
	
	

	Установка: Подвеска качелей с резиновым сиденьем – 2 шт
	
	
	

	Установка: Качели – 1 шт
	
	
	

	Установка: Подвеска качелей укороченная - 1 шт
	
	
	

	Демонтаж асфальтового покрытия толщиной 50мм - 5,04 м2
	
	
	

	Выемка грунта в ручную для устройства бетонирования стоек малых форм - 3,24 м3
	
	
	

	Устройство бетонного фундамента под стойки - 3,24 м3
	
	
	

	Погрузка и вывоз лома асфальта и грунта на 5км - 0,4788 т
	
	
	



Глава администрации МО «Р.п. Исса»  ___________________  _Юхно Ю.С.____________
                                                                                                                (М.П., подпись)   (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Ведущий специалист 8(84144)2-25-64   ___________________  Пахомова Ю.В.___
(должность, контактный телефон)                                                                    (подпись)                         (расшифровка подписи
