№ 5
                                                                                                      15февраля 2024г.
                                                                                                      с.Соловцово 
                                                                                                      «Бесплатно»

С Е Л Ь С К И Й   В Е С Т Н И К
________________________________________
Информационный бюллетень Комитета местного самоуправления Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области.             Издание официальных документов.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОВЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИССИНСКОГО РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                              			  от   12.02.2024       № 11-п
с. Соловцово
О подготовке к пропуску весеннего половодья и 
летне-осенних паводков 2024 года
            В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 21.01.2024 №42-пП «О подготовке к пропуску весеннего половодья 2024года», в целях предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения уровня материального ущерба объектам промышленности, жилого фонда, инженерных сооружений, коммуникаций и сельского хозяйства, а также координации действий всех служб и подразделений федерального и регионального подчинения в период пропуска весеннего половодья 2024 года, постановлением администрации Иссинского района Пензенской области от 05.02.2024 № 23-п «О подготовке к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков 2024 года, руководствуясь статьей 23 Устава Соловцовского сельсовета  Иссинского района Пензенской области,
администрация Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области постановляет:
1. Создать и утвердить противопаводковую рабочую группу администрации
Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области согласно Приложению №1.         
        2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области и смету расходов по подготовке и проведению паводка (Приложение № 4).
 	Рекомендовать руководителям всех форм собственности (по   согласованию) создать рабочие группы, разработать и утвердить   мероприятия  по пропуску весеннего паводка. 
Обеспечить своевременную подготовку к пропуску паводковых вод с плотин, находящихся на балансе юридических и физических лиц.
При чрезвычайной ситуации подготовить для направления в распоряжение противопаводковой комиссии технику.
   
      3. Рекомендовать собственникам ГТС (по согласованию), находящихся на территории Соловцовского сельсовета  Иссинского района Пензенской области в срок до 20.02.2024 года провести инвентаризацию имеющихся гидротехнических сооружений, принять меры по снижению уровня воды до минимальной критической отметки в водоемах, очистки от снега водопропускных потоков, провести необходимые мероприятия от размыва сооружений, плотин. 
Выявить объекты, которые могут быть затоплены или подвержены  разрушению весенними водами и льдинами, особое внимание обратить на затопление частного сектора.
      4. Установить на время разлива весенних вод круглосуточное дежурство членов противопаводковой рабочей группы и ответственных лиц по администрации Соловцовского  сельсовета Иссинского района Пензенской области, утвердить график дежурства противопаводковой рабочей группы администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области (приложение № 2).
    5.ООО «Русь» (по согласованию), администрации Соловцовского сельсовета подготовить для направления в распоряжение паводковой комиссии технику, согласно приложению № 3.
     6. Рекомендовать заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами: Соловцовским – Марфутовой Е.С. (по согласованию),  на период паводковых вод  иметь необходимый запас медикаментов, организовать четкую работу по санитарно-эпидемиологическому надзору во избежание возникновения инфекционных заболеваний.
     7. Рекомендовать заведующим магазинами всех форм собственности (по согласованию) обеспечить  завоз товаров первой необходимости в населенные пункты на период паводка.
     8. Ведущему бухгалтеру МКУ ЦОУ Иссинского района Иссинского района Пензенской области при необходимости выделить противопаводковой комиссии денежные средства согласно утвержденной смете. 
     9.  Признать утратившим силу постановление  администрации  Соловцовского сельсовета   от 01.02.2023 № 9-п «О подготовке к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков 2023 года».
10. Опубликовать  настоящее постановление в информационном бюллетене «Сельский вестник»
  11.  Настоящее постановление вступает в силу  после  его официального опубликования.
     12. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на главу      администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

 И.о. главы администрации 
 Соловцовского сельсовета
 Иссинского района Пензенской области                                             О.В. Панькин

                                                                                            
 Приложение №1
                                                                                   к  постановлению  администрации
                                                                                   Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области
                                                                                   от  07.02.2024 № 11-п

С О С Т А В
паводковой рабочей группы на территории Соловцовского сельсовета
Иссинского района Пензенской области

Панькина О.В. –  и.о. главы администрации Соловцовского сельсовета  
 Иссинского района Пензенской области,     
                                                     председатель рабочей группы;
    	Кулигин А.Н.  – директор ООО»Русь» (по согласованию)
                                  заместитель председателя рабочей группы;
Члены рабочей группы: 
  Ермошкин А.А.  – Управляющий отделением ООО «Черкизово – Растениеводство»                         
                                 ОП «Иссинское»   (по согласованию);
Акимов С.Н.  – пенсионер (по согласованию);
Гуськов В.Н.  –  пенсионер (по согласованию);
  Буланов В.В. – пенсионер  (по согласованию);
    Петрухин  В.П. – временно не работающий (по согласованию);
  Ильичев В.И. – водитель  МКУ ЦОУ Иссинского района Пензенской области (по согласованию).
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                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 2
                                                                                                        Утверждено 
                     постановлением администрации 
         Соловцовского сельсовета
                       от 07.02.2024  №11-п
ГРАФИК
дежурства  членов  паводковой   рабочей группы   и  работников
администрации  Соловцовского сельсовета Иссинского района  Пензенской области
дежурство  с  18  до  6  часов  утра

	Ф.И.О.
	Март

	Апрель 

	
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Панькина О.В.
.
	//
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	

	Кулигин А.Н..
(по соглпсованию)
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	

	Ермошкин А.Ю.
(по соглпсованию)
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	

	Петрухин В.Н.
(по соглпсованию)
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	

	Буланов В.В.
(по соглпсованию)
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	//
	

	Гуськов В.Н.
(по соглпсованию)
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	//

	Акимов С.Н.
(по соглпсованию)
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	

	Каширин С.А.
(по соглпсованию)
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	
	
	




                                                                                                                Приложение №3
                                                                                   к  постановлению  администрации
                                                                                   Соловцовского сельсовета
Иссинского района Пензенской области
                                                                                   от  07.02.2024 № 11-п
                            
В Е Д О М О С Т Ь
выделения техники на период весеннего паводка в распоряжение противопаводковой  комиссии администрации Соловцовского Иссинского района Пензенской области сельсовета  (по согласованию и по необходимости)
	,№/№
п/п
	Наименование организации
	Наименование
техники
	Количество
	Время работы

	1.
	ООО «Русь»                              (по согласованию)
	Экскаватор
	1

	по потребности


	2.
	Администрация Соловцовского сельсовета
	  МТЗ
	1
	по потребности


                                                                                            
Приложение № 4
                                                                                   к  постановлению  администрации
                                                                                   Соловцовского сельсовета
Иссинского района Пензенской области
                                                                                   от  07.02.2024 № 11-п

План
противопаводковых мероприятий на территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	№ п/п
	Мероприятие
	срок исполнения
	ответственный

	1
	Расчистка подъездных дорог, очистка от снега, льда водосбросных сооружений и колодцев донных водовыпусков ГТС и проверка их работоспособности.
	до 20.03.2024
	Глава администрации Соловцовского сельсовета 

	2
	Открытие спускной донки ГТС: 
с. Соловцово
	до 12.03.2024
	
Артемьев А.Н.                                        (по согласованию)

	
	с.Архаровка

	
	 Петрухин В.П.                                      (по согласованию)

	3
	Контроль за уровнем воды в водоемах
	Постоянно
	Глава администрации Соловцовского сельсовета 

	4
	Практическая тренировка по оповещению населения в случае угрозы и возникновении ЧС
	до 24.03.2024
	Глава администрации Соловцовского сельсовета

	5
	Установить в местах скопления людей плакаты по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера
	весь период
	Глава администрации Соловцовского сельсовета 

	6
	Разработка планов эвакуации населения из подтопляемых районов, снабжение его продуктами питания, обеспечение медицинской помощью
	до 12.03.2024
	Глава администрации Соловцовского сельсовета

	7
	Организация санитарной очистки зон возможного затопления, ликвидация несанкционированных свалок
	до 12.03.2024
	Глава администрации Соловцовского сельсовета

	8
	Подготовка всех спасательных сил и средств, создание аварийных запасов местных строительных материалов

	до 30.03.2024
	Глава администрации Соловцовского сельсовета

	9
	Организация работы временных водомерных постов. 
	в период паводка
	Глава администрации Соловцовского сельсовета

	10
	Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения
	весь
период
	Глава администрации Соловцовского сельсовета

старосты (по согласованию)








СМЕТА
расходов на подготовку и проведение паводковых мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Затраты
т/руб.
	Исполнитель

	1.
	Обследование гидротехнических сооружений
	0,5
	Противопаводковая комиссия, собственники ГТС

	2.
	Приобретение стройматериалов
	1,5
	Противопаводковая комиссия

	3.
	Подвозка материала к местам подтопления
	1,5
	Противопаводковая комиссия

	4.
	Очистка оголовков пропускных труб внутри поселенческих дорог
	1,5
	Противопаводковая комиссия




АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОВЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от
	от                  13.02.2024
	
	№   12 -п

	с. Соловцово





О признании утратившим силу постановление администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 13.02.2022 № 73-п «Об утверждении Положения об осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
В  целях приведения муниципальных правовых актов администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области   в соответствие с  законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Уставом Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области (с последующими изменениями),
администрация  Соловцовского сельсовета Иссинского района                               Пензенской области постановляет:
           1.Признать утратившими силу постановления администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 13.02.2022 № 73-п «Об утверждении Положения об осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
  2.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельский вестник».     
  3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня  его  официального опубликования.
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Соловцовского сельсовета  Иссинского района Пензенской области.

И.о. главы администрации  
Соловцовского сельсовета                                                          О.В. Панькина
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