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	АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ          

	


	от
	ПРОЕКТ
	№  
	-п

	с. Уварово


Об утверждении краткосрочного плана реализации на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области на 2022-2024 годы 
В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 №94-пП (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 23 Устава Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (с последующими изменениями),
администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить краткосрочный план реализации на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области на 2022-2024 годы согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.1. Утвердить перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в 2022-2024 годах согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.2. Утвердить реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области в 2022-2024 годах по видам ремонта согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
1.3. Утвердить планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области в 2022-2024 годах согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области о бюджете Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене "Сельские ведомости" Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.
Глава администрации Уваровского сельсовета



В.А. Терехин                                      
Приложение №1

к постановлению администрации 
Уваровского сельсовета 
Иссинского района 
Пензенской области 
от  №-п
Краткосрочный план

реализации на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области на 2022-2024 годы
	№
п/п
	Адрес МКД
	Вид работ
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	Общая сумма, тыс.руб.
	Средства Фонда, тыс.руб.
	Средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, тыс.руб.
	Иные источники
	Средства собственников, тыс.руб.

	1
	Пензенская область, Иссинский район, н.п. ц.у.свх. «Уваровский», ул. Проезжая, д.14
	ремонт фасада
	планируется
	0
	0
	планируется
	0

	
	
	ремонт фундамента многокварти- рного дома
	планируется
	0
	0
	планируется
	0


Глава администрации Уваровского сельсовета

                В.А. Терехин
Приложение №2

к постановлению администрации 

Уваровского сельсовета 

Иссинского района 

Пензенской области 

от  №-п

Перечень 

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пензенской области, в 2022-2024 годах
	N п/п
	Адрес МКД
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонт 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ

	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершение последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	всего:
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	всего:
	
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет иных источников
	за счет средств собственников помещений в МКД
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв. м
	руб./кв. м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	
	16
	17
	18
	19

	1
	Пензенская область, Иссинский район, н.п. ц.у.свх. «Уваровский», ул. Проезжая, д.14
	1980
	нет
	кирпич
	2
	2
	642,4
	640,4
	484,3
	19
	планируется
	0
	0
	0
	планируется
	0
	0
	0
	01.12.2024


Глава администрации Уваровского сельсовета









В.А. Терехин
Приложение №3

к постановлению администрации 

Уваровского сельсовета 
Иссинского района 
Пензенской области 
от  №-п
	Реестр

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Пензенской области, в 2022-2024 годах, по видам ремонта

	№ п\п
	Адрес МКД
	Стоимость капитального ремонта ВСЕГО
	виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
	виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ

	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	ремонт или замена лифтового оборудования
	ремонт крыши
	ремонт подвальных помещений
	ремонт фасада
	ремонт фундамента
	утепление  фасадов
	переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
	Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
	другие виды

	
	
	руб.
	руб.
	ед.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	куб.м.
	руб.
	руб.
	руб. 
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Пензенская область, Иссинский район, н.п. ц.у.свх. «Уваровский», ул. Проезжая, д.14
	планируется
	0
	0
	0
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	310,4
	планируется
	42,21
	планируется
	  0,00
	0,00  
	0,00 
	0,00 


Глава администрации Уваровского сельсовета



                                            В.А. Терехин
Приложение №4

к постановлению администрации 

Уваровского сельсовета 
Иссинского района 
Пензенской области 
от  №-п
Планируемые показатели

выполнения Краткосрочного плана реализации на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области в 2022-2024 годах
	N п/п
	Наименование МО
	общая площадь МКД, всего
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего:
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего:

	
	
	кв. м.
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2024 год

	1
	Пензенская область, Иссинский район, н.п. ц.у.свх. «Уваровский», ул. Проезжая, д.14
	642,4
	19
	0
	0
	1
	0
	1
	0,00
	0,00
	планируется
	0,00
	планируется


Глава администрации Уваровского сельсовета




                      В.А. Терехин
